	[image: image1.png]lege[5]




	[image: image2.png]indaco

Software development







  

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - ANCPI - Regulament din 07 ianuarie 2020

Regulamentul privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, din 07.01.2020  

În vigoare de la 28 ianuarie 2020

Consolidarea din data de 02 august 2023 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 56bis din 28 ianuarie 2020 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Anexă 2020; Ordin 656/2021; Ordin 430/2022;
Ultimul amendament în 28 aprilie 2022.

    Prezentul regulament are ca scop stabilirea regulilor şi procedurilor privind realizarea, verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru şi înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.  

   Art. 1. -   (1) Lucrările sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activităţi ce au ca scop:  
   a) Identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;  

   b) Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, înregistrarea în documentele tehnice şi stocarea pe suporturi informatice a datelor de identificare ale acestora în vederea înscrierii în cartea funciară;  

   c) Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare.  

   (2) Lucrările de înregistrare sistematică se pot realiza pentru întreg teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale sau pentru unul sau mai multe sectoare cadastrale.  

   (3) Lucrările se realizează în baza contractului de execuţie a lucrărilor de înregistrare sistematică, încheiat în condiţiile legii.  

   (4) Modificările legislaţiei din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, care au legătură cu desfăşurarea lucrărilor de înregistrare sistematică se aplică de la data intrării în vigoare a respectivelor reglementări, inclusiv pentru etapele rămase de executat, în cazul contractelor aflate în derulare.  

   (5) În cadrul lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului, respectiv:  

   a) planul cadastral;  

   b) registrul cadastral al imobilelor;  

   c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători.  

   (6) Documentele tehnice se întocmesc pe sectoare cadastrale şi conţin informaţii privitoare la imobilele şi deţinătorii identificaţi în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică cu excepţia Opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători care se întocmeşte la nivel de UAT în cazul lucrărilor de înregistrare sistematică derulate pe UAT.  

   (7) Principalele etape ale lucrărilor de înregistrare sistematică sunt:  

   a) organizarea şi desfăşurarea campaniei de informare publică la nivel naţional şi local care are ca scop înştiinţarea cetăţenilor cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare sistematică şi cu privire la beneficiile, drepturile şi obligaţiile acestora pe parcursul procesului de înregistrare sistematică;  

   b) realizarea lucrărilor preliminare ce cuprind: identificarea limitelor UAT, stabilirea sectoarelor cadastrale, analizarea şi integrarea informaţiilor preluate;  

   c) realizarea lucrărilor de specialitate: realizarea interviurilor la teren având ca scop identificarea amplasamentelor şi a limitelor imobilelor, realizarea măsurătorilor cadastrale, identificarea deţinătorilor legali ai imobilelor şi colectarea actelor juridice;  

   d) actualizarea informaţiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadică şi întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului;  

   e) recepţia documentelor tehnice cadastrale de către comisia de recepţie desemnată în acest scop;  

   f) derularea campaniei de informare cu privire la afişarea documentelor tehnice ale cadastrului;  

   g) publicarea şi afişarea, în condiţiile legii, a documentelor tehnice ale cadastrului;  

   h) înregistrarea şi soluţionarea cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate;  

   i) actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului, în urma soluţionării cererilor de rectificare şi ca urmare a integrării lucrărilor sporadice înregistrate în perioada de publicare;  

   j) închiderea lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea înscrierii în cartea funciară şi deschiderea noilor cărţi funciare;  

   k) informarea publică, prin afişare, pe pagina de internet special creată de către Agenţia Naţională în acest scop, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral sau a întregii unităţi administrativ-teritoriale;  

   l) comunicarea în condiţiile Legii, a extrasului de carte funciară pentru informare şi a extrasului din noul plan cadastral;  

   m) arhivarea documentelor care stau la baza înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.  

   (8) În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică livrările sunt denumite astfel:  

   a) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT sau al lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate ca urmare a contractării acestora de către UAT, cofinanţate în cadrul Programului:  

    Livrarea 1 - Raport preliminar care conţine informaţii privind analiza datelor primite de la beneficiarul lucrărilor, metodele şi graficul de execuţie a lucrărilor, alocarea resurselor materiale şi umane etc. şi se întocmeşte în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică desfăşurate la nivel de UAT;  

    Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului cu 2 sublivrări:  

   2.1 - Planul cadastral preliminar al intravilanului;  

   2.2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.  

    Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.  

   b) pentru lucrările de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral:  

    Livrarea 1 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;  

    Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.  

Capitolul 1
Specificaţii tehnice pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară  

   Art. 2. - Definiţii/Acronime/Abrevieri  Achizitor - Autoritatea/Instituţia publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor de înregistrare sistematică  
    ANCPI - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  

    BI - Buletin de Identitate  

    CF - Carte Funciară  

    .cgxml - Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor, utilizată în realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică  

    CI - Carte de Identitate  

    CNP - Cod Numeric Personal  

    CUI - Cod Unic de Înregistrare  

    CNC - Centrul Naţional de Cartografie  

    Contract - atunci când nu este precizat altfel, termenul contract folosit în cadrul prezentelor specificaţii tehnice face referire la contractul încheiat între achizitor şi prestator în scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadstru şi carte funciară;  

    DDAPT - Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii  

    Deţinător de imobil - Titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi reale asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor  

    Documente tehnice - Documentele tehnice ale cadastrului  

    H.G. - Hotărârea Guvernului  

    ID - Identificatorul atribuit imobilului de către Prestator în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică. Acesta este unic la nivelul UAT şi reprezintă identificatorul sub care se regăseşte imobilul pe tot parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică  

    Imobil - Terenul cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, care aparţine unuia sau mai multor proprietari şi se identifică printr-un număr cadastral unic  

    Lege - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/13.03.1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

    Nr. cad. - Număr cadastral  

    Nr. top - Număr topografic  

    OCPI - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  

    PAD - Documentaţia cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii  

    Prestator - Persoana fizică sau juridică autorizată de ANCPI conform Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/29.03.2010, cu modificările şi completările ulterioare  

    Programul Naţional - Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023  

    UAT - Unitatea administrativ-teritorială  

    UI - Unitatea individuală din construcţiile de tip condominiu  

    DATE GENERALE  

   1.1.1. Definirea lucrărilor sistematice de cadastru  

   Art. 3. -   Lucrările sistematice de cadastru presupun:  
   - identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;  

   - identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, înregistrarea în documentele tehnice şi stocarea pe suporturi informatice a datelor de identificare ale acestora în vederea înscrierii în cartea funciară;  

   - afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică, rectificarea erorilor semnalate şi deschiderea noilor cărţi funciare.  

   1.1.2. Instituţii implicate  

   Art. 4. -   (1) ANCPI este autoritatea responsabilă pentru implementarea Programului Naţional, program ce are ca scop înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizarea planului cadastral al imobilelor şi deschiderea cărţilor funciare la nivelul tuturor UAT-urilor.  
   (2) OCPI coordonează la nivel local activităţile de înregistrare sistematică şi colaborează cu unitatea administrativ-teritorială pentru buna desfăşurare a activităţilor de înregistrare sistematică. Prin intermediul personalului de specialitate, OCPI participă la realizarea lucrărilor, respectiv: verifică şi recepţionează documentele tehnice întocmite de către Prestator, organizează publicarea documentelor tehnice cu sprijinul primăriei, participă prin reprezentanţi în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare formulate în perioada publicării documentelor tehnice. Prin biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în evidenţa căruia se află UAT, OCPI deschide cărţile funciare şi transmite UAT extrasele de carte funciară rezultate în urma înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în vederea comunicării lor.  

   (3) Conform Legii, primarul UAT are obligaţia să înştiinţeze prin orice mijloc de publicitate pe deţinătorii imobilelor cu privire la obligaţiile pe care aceştia le au în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru, şi anume: să permită accesul Prestatorului în vederea executării măsurătorilor, să prezinte actele de proprietate echipelor care realizează interviurile, să participe la identificarea limitelor imobilelor, să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a rezultatelor. Prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, primarul pune la dispoziţia Prestatorului informaţiile şi evidenţele deţinute de primărie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică. Primarul contrasemnează documentele tehnice cadastrale, anterior recepţionării lor de către comisia de recepţie stabilită în acest scop la nivelul OCPI, în vederea însuşirii tuturor datelor cu privire la terenuri şi construcţii şi pentru eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative. Contrasemnarea documentelor tehnice poate fi efectuată şi prin emiterea unei adeverinţe care să confirme însuşirea de către primar a informaţiilor cuprinse în documentele tehnice cadastrale. Primarul desemnează reprezentanţi în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare.  

   (4) Instituţia Prefectului în raza căreia sunt situate UAT-urile pe al căror teritoriu se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică, colaborează la realizarea lucrărilor. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, prefectul are atribuţii de a asigura realizarea la nivelul judeţului a obiectivelor de interes naţional şi de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul Naţional.  

   1.1.3. Aspecte sociale cu incidenţă în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru  

   Art. 5. -   (1) În cadrul comunităţilor din UAT-ul care face obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică, pot exista persoane care datorită stării de sănătate sau situaţiei civile, ar putea fi împiedicate în exprimarea drepturilor privitoare la imobilele pe care le deţin.  
   (2) Sunt considerate categorii de persoane vulnerabile: persoanele cu dizabilităţi, persoanele care nu ştiu să scrie ori să citească, persoanele în vârstă care nu se pot deplasa sau prezintă dificultăţi de vorbire, vedere, auz, persoanele din categoria minorităţilor etnice care nu cunosc limba română, persoanele puse sub interdicţie, persoanele condamnate la pedepse privative de libertate, alte categorii identificate cu ocazia realizării lucrărilor de înregistrare sistematică.  

   Art. 6. -   Prestatorul trebuie să acorde pe parcursul realizării lucrărilor o atenţie deosebită categoriilor menţionate mai sus şi să colaboreze cu primăria pentru a asigura participarea la lucrări a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile.  
   1.2. OBIECTIVUL LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ ŞI DOCUMENTELE TEHNICE REZULTATE  

   1.2.1. Obiectivul lucrărilor de înregistare sistematică  

   Art. 7. -   Obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a tuturor imobilelor ce fac obiectul contractelor încheiate cu achizitorul.  
   Art. 8. -   Documentele tehnice ale cadastrului care se întocmesc în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt:  
   a) planul cadastral - conţinutul planului cadastral este prezentat în Anexa nr. 1;  

   b) registrul cadastral al imobilelor - modelul registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2;  

   c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători - modelul opisului alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători este prezentat în Anexa nr. 3.  

   1.2.2. Informaţii generale necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică  

   Art. 9. -   (1) Informaţiile şi datele necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică, sunt puse la dispoziţia Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale.  
   Art. 10. -   OCPI pune la dispoziţia Prestatorului, informaţiile şi datele pe care le deţine cu privire la imobile, necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică. Principalele date ce pot fi predate sunt:  
   a) limitele unităţii administrativ-teritoriale şi ale intravilanelor componente deţinute de către oficiul teritorial, utilizate în activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi de înscriere în cartea funciară;  

   b) ortofotomozaicul corespunzător sectoarelor cadastrale sau unităţii administrativ-teritoriale în funcţie de obiectul lucrărilor;  

   c) planurile cadastrale/topografice;  

   d) planurile parcelare, avizate de către comisia locală de fond funciar şi recepţionate de către oficiul teritorial;  

   e) PAD-urile active provenite din înregistrarea sporadică;  

   f) baza de date a titlurilor de proprietate care conţine informaţii textuale din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii şi fişierele .pdf extrase din baza de date a titlurilor de proprietate. Titlurile de proprietate vor fi puse la dispozitia prestatorului in format electronic (format .pdf), având inserată sigla ANCPI (watermark).  

   g) baza de date a registrelor de transcripţiuni-inscripţiuni;  

   h) copii ale cărţilor funciare;  

   i) fişiere .cgxml cu informaţii din baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară;  

   j) date referitoare la reţeaua naţională geodezică (planimetrie, altimetrie);  

   k) alte documentaţii (hărţi de carte funciară, sisteme informaţionale specifice etc.).  

   l) planul sectoarelor cadastrale ce fac obiectul lucrărilor de înregistrare sistematică în format .dxf şi/sau .shp.  

   Art. 11. -   (1) Prestatorul are obligaţia să solicite în termen de cel mult 5 zile de la încheierea contractului de prestări servicii de înregistrare sistematică toate documentele necesare realizării lucrărilor, inclusiv dreptul de acces la baza de date a sistemului integrat de cadastru şi carte funciară gestionat de ANCPI. Termenul de predare a datelor de către OCPI este de cel mult 5 de zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării Prestatorului. Solicitarea ulterioară de către Prestator a unor documente nu prelungeşte termenul de prestare a serviciilor.  
   (2) Furnizarea datelor necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică se face cu titlu gratuit, iar Prestatorul lucrărilor are obligaţia de a utiliza informaţiile şi datele primite doar în vederea realizării acestora.  

   (3) Fiecare predare se va consemna într-un proces-verbal de predare-primire, semnat de către reprezentanţii părţilor implicate.  

   (4) Prestatorul poate descărca datele disponibile din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în format .xml. În acest sens, pentru a avea acces la datele şi informaţiile puse la dispoziţie de ANCPI/OCPI, Prestatorul completează şi transmite către OCPI cererea de acces, angajamentul de confidenţialitate întocmit conform Anexei nr. 4 şi mandatul prin care acesta autorizează reprezentanţii care pot accesa online, în numele său, baza de date digitală pusă la dispoziţie de către ANCPI. În mandat se vor preciza numele, prenumele, codul numeric personal al reprezentanţilor şi va fi însoţit de copii ale cărţilor de identitate ale acestora. Fiecare reprezentant al Prestatorului va completa o cerere de acces la datele digitale.  

   Art. 12. -   Prestatorul este responsabil de îndeplinirea cerinţelor privind informarea persoanelor ale căror date cu caracter personal se colectează şi prelucrează în cadrul procesului de înregistrare sistematică, conform prevederilor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.  
   1.3. ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ  

   Art. 13. -   (1) Informaţiile privind începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se vor aduce la cunoştinţa publică de către ANCPI, pe pagina de internet special creată. Anunţul va cuprinde identificarea şi reprezentarea grafică a UAT-ului şi a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările.  
   (2) În vederea publicării anunţului, entitatea interesată comunică OCPI sau ANCPI următoarele documente:  

   a) adresa privind solicitarea pentru aducerea la cunoştinţă publică pe pagina de internet special creată de ANCPI, a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se deruleaza lucrări de înregistrare sistematică;  

   b) planul cu reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ-teritoriale şi a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrări, care va fi publicat pe pagina de internet a ANCPI;  

   c) «abrogat»  

   1.3.1. Campania de informare publică privind începerea lucrărilor  

   Art. 14. -   (1) Campania de informare publică la nivel local se realizează de către Prestator cu sprijinul primăriei, anterior începerii lucrărilor de teren şi se va desfăşura inclusiv pe toată perioada derulării acestora.  
   (2) În cadrul campaniei de informare publică locală Prestatorul realizează:  

   a) analiza situaţiei la nivelul UAT/sectoarelor cadastrale în ceea ce priveşte particularităţile locale din punctul de vedere al nevoilor de informare. În acest sens, Prestatorul împreună cu primăria evaluează condiţiile şi cerinţele executării unei campanii de informare care să sprijine derularea lucrărilor de înregistrare sistematică;  

   b) derularea campaniei de informare publică locală.  

   Art. 15. -   Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului modelul materialelor informaţionale (pliante şi postere), după semnarea contractului. Caracteristicile tehnice ale materialelor informaţionale, precum şi cantităţile necesare vor fi stabilite de Achizitor. Înainte de tipărire, Prestatorul are obligaţia de a prezenta modelul final al materialelor publicitare, în format digital, în vederea aprobării acestora de către Achizitor.  
   Art. 16. -   (1) Prestatorul are obligaţia:  
   a) de a distribui pliantele şi de a afişa posterele în locuri vizibile (primărie, cămin cultural, biserică, şcoală, dispensar, poştă etc.) în perioada campaniei de informare, iar la finalizarea activităţii va încheia un proces-verbal, semnat de către reprezentanţii UAT şi ai Prestatorului, care atestă parcurgerea acestei etape de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite;  

   b) de a organiza cu sprijinul primăriei întâlniri de informare cu cetăţenii, în funcţie de particularităţile UAT-ului şi de nevoile identificate (existenţa străinaşilor, aşezărilor informale, minorităţilor etnice, etc.), iar la finalizarea activităţii va încheia un proces-verbal ce conţine date privind calendarul întâlnirilor realizate, inclusiv numărul participanţilor, probleme semnalate, etc. La întâlnirile de informare vor fi invitaţi şi pot participa reprezentanţi ai OCPI şi/sau ANCPI.  

   (2) «abrogat»  

   Art. 17. -   (1) În cazul în care lucrările de înregistrare sistematică se desfăşoară la nivel de UAT, Prestatorul are şi obligaţia de a organiza, cu ajutorul primăriei, cel puţin un punct de informare unde cetăţenii pot solicita explicaţii suplimentare. Organizarea punctelor de informare se realizează în aşa fel încât să se maximizeze participarea cetăţenilor la lucrările de cadastru.  
   (2) Punctele de informare funcţionează în perioada derulării lucrărilor de teren şi în cele de pregătire a publicării şi respectiv de publicare a documentelor tehnice.  

   (3) Pentru a ţine seama de specificul fiecărei localităţi, în organizarea campaniei de informare locală pot fi implicaţi, mai ales în cadrul întâlnirilor, formatori de opinie locali care au credibilitate în faţa oamenilor şi care pot influenţa comportamentul acestora (de exemplu: preotul, învăţătorii, personalul medical etc.).  

   (4) În localităţile în care sunt întâlnite situaţii particulare (populaţii minoritare care nu vorbesc limba română, cu grad scăzut de educaţie etc.), se au în vedere elemente de particularizare cum ar fi: includerea în echipele de promotori a unor persoane care vorbesc limba minorităţilor respective, extinderea numărului de întâlniri, etc.  

   (5) Desfăşurarea campaniei de informare din această etapă, realizată la nivel de UAT/sectoare cadastrale, va fi descrisă în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" în care se va menţiona numărul şi data Procesului-verbal care atestă parcurgerea etapei de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite şi a Procesului-verbal ce conţine date privind calendarul întâlnirilor realizate.  

    În Memoriul tehnic se vor include detalii legate de:  

   - întâlnirile de informare cu cetăţenii: data, durata, număr de participanţi, număr de materiale informaţionale distribuite, cine a susţinut proiectul din partea autorităţilor, formatori de opinie care au participat şi susţinut campania, lista principalelor probleme ridicate;  

   - activităţile de distribuire/afişare: număr de pliante/postere distribuite/afişate, de acţiuni de difuzare pe fiecare localitate din UAT, lista cu problemele întâmpinate în timpul difuzării;  

   - după caz, activităţile desfăşurate în cadrul punctelor de informare: perioada în care a funcţionat punctul de informare, numărul de cetăţeni care au venit la punctul de informare, tipurile de activităţi desfăşurate: informare, consultaţii, lista cu problemele întâmpinate etc.;  

   - lista cu alte probleme întâlnite şi modul în care au fost gestionate:întâlniri separate cu grupuri minoritare, persoane cu dizabilităţi etc.  

   (6) «abrogat»  

   1.3.2. Activităţi preliminare şi derularea lucrărilor de specialitate  

   Art. 18. -   (1) Prestatorul analizează datele analogice şi digitale preluate, realizează deplasări la teren şi stabileşte modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, incluzând activităţi precum:  
   - alegerea soluţiei tehnice pentru execuţia lucrărilor;  

   - stabilirea resurselor materiale şi umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor;  

   - elaborarea programului de execuţie a lucrărilor pe etape şi tipuri de operaţiuni;  

   - realizarea planului principalelor activităţi şi stabilirea termenului estimat de realizare a fiecărei activităţi;  

   (2) Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor va fi evidenţiată în cadrul Memoriului tehnic aferent Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare".  

   Art. 19. -   (1) În cazul lucrărilor de înregistrare sistematică în care este prevăzută Livrarea - "Raport preliminar", activităţile sus-menţionate vor fi descrise în cadrul acestuia.  
   (2) Raportul preliminar va include:  

   1. Evaluarea datelor primite;  

   2. Analiza datelor rezultate din activitatea de recunoaştere a terenului;  

   3. Descrierea succintă a soluţiei tehnice  

   4. Programul lucrărilor care prezintă organizarea activităţilor şi termenele de realizare a lucrărilor din punct de vedere a resurselor umane şi tehnice implicate în diverse etape, persoane responsabile pentru fiecare activitate etc. Programul lucrărilor include planul principalelor activităţi;  

   5. Planul de acţiune pentru realizarea campaniei de informare publică  

   6. «abrogat»  

   7. «abrogat»  

   8. Planul sectoarelor cadastrale şi motivarea privind modificarea sectorizării, în situaţia în care prestatorul consideră că nu poate folosi la realizarea lucrărilor planul sectoarelor cadastralepus la dispoziţie de OCPI;  

    Planul principalelor activităţi va fi întocmit conform modelului de mai jos:  

    Judeţ:  

    UAT:  

    Sector cadastral nr.: . . . . . . . . . .  

	
	
	
	
	
	

	
	Nr. crt. 
	Denumire activitate 
	Nr. zile calendaristice 
	Perioadă calendaristică 
	Termen de finalizare 

	
	1 
	Analiză şi integrare date existente, realizare măsurători topografice, identificare deţinători şi colectare acte de proprietate 
	
	
	

	
	2 
	Integrare date şi generare fişiere .cgxml 
	
	
	

	
	3 
	Realizare documente tehnice ale cadastrului 
	
	
	

	
	4 
	Actualizare documente tehnice ca urmare a soluţionării cererilor de rectificare şi a integrării înregistrărilor din cărţile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice 
	
	
	


   (3) Planul principalelor activităţi va sta la baza întocmirii Raportului de activitate, care se transmite lunar Achizitorului. Modelul Raportului de activitate va fi pus la dispoziţia Prestatorului, după încheierea contractului.  

   Art. 20. -   (1) Pe parcursul derulării lucrărilor de înregistrare sistematică fiecărui imobil i se alocă un identificator unic la nivelul UAT (ID - număr natural de la 1 la n). În cazul în care la nivelul UAT-ului au fost executate anterior lucrări de înregistrare sistematică, OCPI va comunica Prestatorului primul ID disponibil.  
   (2) Datele grafice şi textuale asociate unui imobil sunt stocate în fişiere tip .xml cu denumirea ID.cgxml, iar actele asociate acestuia sunt stocate în fişiere tip .pdf cu denumirea ID.pdf.  

   (3) În cazul unităţilor individuale din construcţiile de tip condominiu (UI), denumirea fişierelor .pdf asociate este de forma:  

    ID-Cn-Um.pdf, unde:  

    ID - identificator imobil  

    Cn - litera "C" urmată de numărul de ordine al construcţiei condominiu  

    Um - litera "U" urmată de numărul de ordine al UI din cadrul construcţiei condominiu.  

   Art. 21. -   Lucrările de specialitate se realizează în Sistemul naţional de proiecţie Stereografic 1970. Măsurătorile topografice se execută în conformitate cu normele tehnice în vigoare.  
   Art. 22. -   În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în cartea funciară se înscriu suprafeţele rezultate din măsurători.  
   Art. 23. -   Potrivit Legii, situaţia imobilelor reflectată în documentele tehnice ale cadastrului se prezumă a fi în concordanţă cu situaţia tehnică şi juridică reală, până la proba contrară.  
   1.3.2.1. Determinarea limitelor tarlalelor şi cvartalelor şi actualizarea limitelor sectoarelor cadastrale  

   Art. 24. -   Pentru identificarea amplasamentelor imobilelor, Prestatorul va ţine seama de evidenţa imobilelor la nivel de tarla şi cvartal, utilizată în procesul de restituire a proprietăţilor conform legilor funciare.  
   Art. 25. -   (1) Sectorul cadastral este unitatea de suprafaţă delimitată de elemente liniare stabile în timp (şosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc.), stabilită pentru organizarea lucrărilor cadastrale în cadrul unei UAT. Totalitatea elementelor liniare stabile în timp alcătuiesc Sectorul cadastral 0.  
   (2) Limitele ce definesc sectorul cadastral nu intersectează limitele de imobile, astfel încât fiecare imobil va fi cuprins integral într-un singur sector cadastral. Limitele cvartalelor şi tarlalelor coincid cu limitele imobilelor componente, astfel încât fiecare imobil va fi cuprins integral într-o singură tarla/cvartal. Cu excepţia Sectorului cadastral 0, fiecare sector cadastral va fi format din unul/una sau mai multe cvartale/tarlale. Limitele sectoarelor cadastrale pot fi modificate la solicitarea prestatorului, în situaţia în care se impune acest lucru (de ex: modificări ale detaliilor din teren, o mai bună organizare a lucrărilor de înregistrare sistematică etc.)  

   Art. 26. -   După realizarea lucrărilor de cadastru la teren, limitele sectoarelor cadastrale se vor actualiza ca urmare a determinării limitelor imobilelor componente.  
   1.3.2.2. Identificarea limitelor imobilelor  

   Art. 27. -   (1) Lucrările de înregistrare sistematică se realizează prin utilizarea reprezentării grafice a limitelor UAT şi a limitelor intravilanelor deţinute de OCPI.  
   (2) Preciziile care trebuie asigurate sunt cele corespunzătoare planului la scara 1:5000 pentru extravilan şi planului la scara 1:2000 pentru intravilan.  

   (3) Situaţia tehnică şi juridică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic şi în cartea funciară se modifică conform situaţiei tehnico-juridice actuale, identificată prin lucrările de înregistrare sistematică efectuate şi actele juridice colectate.  

   (31) În cazul în care un imobil este traversat de limita unităţii administrativ-teritoriale, înscrierea acestuia în cartea funciară se realizează în concordanţă cu situaţia juridică a imobilului, în unitatea administrativ-teritorială prevăzută în înscrisurile ce atestă dreptul de proprietate.  

   (32) În situaţia prevăzută la alin. (31) înscrierea imobilelor în cartea funciară se realizează cu menţiunea «Imobil traversat de limita unităţilor administrativ-teritoriale.......... şi..........». Această menţiune se radiază din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul-şef, cu ocazia modificării, actualizării ori rectificării limitei unităţii administrativ-teritoriale conform dispoziţiilor art. 11 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

   (4) Limitele imobilelor se determină prin măsurători topografice ale punctelor de detaliu sau prin metoda combinată (măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor) în situaţia în care planurile asigură respectarea cerinţelor de precizie. Imobilul împrejmuit este acel imobil clar delimitat de imobilele învecinate, care are toate limitele materializate prin elemente stabile în timp, precum: garduri, drumuri, calcane/faţade ale construcţiilor, clar identificabile.  

   (5) Delimitarea imobilelor se face în prezenţa deţinătorilor imobilelor. În cazul în care, deşi convocaţi, deţinătorii nu se prezintă, Prestatorul împreună cu reprezentantul primăriei identifică limitele imobilelor în lipsa acestora.  

   (6) Reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai altor persoane juridice care deţin terenuri în proprietate ori în administrare, sau cu alt titlu, au obligaţia de a participa la identificarea şi măsurarea imobilelor în cauză. În cazul neprezentării acestora, identificarea imobilelor se face de către Prestator împreună cu reprezentantul primăriei.  

   (7) Limitele imobilelor înregistrate anterior în evidenţele de cadastru ale oficiilor teritoriale se preiau în planul cadastral. În cazul în care se constată diferenţe între datele înregistrate şi situaţia existentă la teren, reprezentarea grafică a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic se modifică conform situaţiei identificate ca urmare a măsurătorilor efectuate.  

   1.3.2.3. Stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan şi înscrierea suprafeţelor  

   Art. 28. -   (1) Limitele imobilelor împrejmuite pot fi determinate:  
   a) prin măsurători topografice ale tuturor punctelor de detaliu;  

   b) prin metoda combinată: măsurători topografice ale detaliilor liniare şi vectorizarea planurilor, în zonele în care există planuri cadastrale, topografice sau ortofotoplan la scara 1:2000 (sau scări mai mari).  

   (2) În cazul imobilelor neîmprejmuite, limitele se stabilesc prin măsurători, în prezenţa deţinătorilor şi pe baza planurilor existente.  

   (3) Lăţimea străzilor, drumurilor comunale şi uliţelor se stabileşte între limitele imobilelor. Detaliile liniare (drumuri, străzi, uliţe, căi ferate, diguri, ape, etc.) constituie imobile şi primesc un singur identificator pe toată lungimea lor, cu excepţia subtraversărilor, iar dacă sunt intersectate cu alte detalii liniare se respectă ierarhia: ape curgătoare, canale, diguri, căi ferate, drumuri clasificate.  

   (4) În cazul imobilelor situate în intravilan, indiferent dacă au făcut sau nu obiectul legilor fondului funciar pentru înregistrarea suprafeţelor rezultate se procedează astfel:  

   a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate;  

   b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa rezultată din măsurători, când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate. Când suprafaţa rezultată din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, se va înscrie dreptul de proprietate pentru suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz, pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.  

   1.3.2.4. Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan şi înscrierea suprafeţelor  

   Art. 29. -   (1) Pentru zonele unde există planuri parcelare în format raster, acestea se georeferenţiază, iar limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului şi se introduc în planul cadastral, în cazul în care reflectă situaţia din acte şi teren.  
   (2) În situaţia în care nu există planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc în baza informaţiilor obţinute de la Achizitor, OCPI, primărie şi deţinători.  

   (3) În situaţia în care, în urma măsurării sectorului cadastral din extravilan se constată că suprafaţa acestuia este mai mică decât suprafaţa însumată a parcelelor înscrise în titlurile de proprietate aferente sectorului cadastral şi nu se pot stabili amplasamentele imobilelor, Prestatorul realizează următoarele operaţiuni:  

   a) identifică amplasamentele imobilelor din sector, preluate din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;  

   b) identifică amplasamentele imobilelor din sector pentru care nu au fost deschise cărţi funciare, pe baza titlurilor de proprietate, a limitelor indicate de către titular, reprezentantul primăriei, alte persoane interesate;  

   c) stabileşte noile amplasamente ale parcelelor ca urmare a diminuării proporţionale a suprafeţelor imobilelor din sectorul cadastral;  

   d) prezintă proprietarilor din sectorul cadastral soluţia propusă şi în funcţie de răspunsul acestora procedează astfel:  

   - în cazul în care proprietarii imobilelor sunt de acord cu noile amplasamente şi cu suprafeţele stabilite, aceştia vor semna în acest sens declaraţiile cuprinse în fişele de date ale imobilelor, iar situaţia imobilelor astfel stabilită va fi înregistrată în documentele tehnice ale cadastrului;  

   - în cazul în care proprietarii imobilelor nu sunt de acord cu noile amplasamente şi cu suprafeţele diminuate şi nu pot indica nici amplasamentele şi nici limitele imobilelor, iar identificarea nu poate fi realizată nici de către Prestator, acesta va proceda la alocarea unui singur ID pentru întregul sector cadastral, care va fi considerat un singur imobil. În Registrul cadastral al imobilelor, în partea a 2-a, Proprietatea/Posesia, se vor menţiona titularii drepturilor de proprietate conform titlurilor de proprietate din sectorul respectiv şi informaţiile aferente deschiderii cărţilor funciare individuale derivate, care se deschid pentru fiecare imobil în parte în favoarea titularului dreptului înscris în titlul de proprietate.  

   (4) «abrogat»  

   (5) În cazul imobilelor situate în extravilan pentru înscrierea suprafeţelor rezultate din măsurători se procedează astfel:  

   - în cazul imobilelor care au făcut obiectul legilor fondului funciar, dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, caz în care se va înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale;  

   - în cazul imobilelor care nu au făcut obiectul legilor fondului funciar, la înscrierea suprafeţei în documentele tehnice, se va proceda după cum urmează:  

   a) dacă imobilul este împrejmuit, se înscrie suprafaţa din măsurători, indiferent de suprafaţa din actul de proprietate;  

   b) dacă imobilul este neîmprejmuit, se înregistrează suprafaţa măsurată când aceasta este egală sau mai mică decât suprafaţa din actul de proprietate. Când suprafaţa măsurată este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, se înregistrează suprafaţa din actul de proprietate, iar, după caz pentru suprafaţa deţinută în plus se vor aplica prevederile referitoare la notarea posesiei, deschizându-se o singură carte funciară.  

   (6) În situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafaţa rezultată în urma însumării suprafeţelor parcelelor din acea tarla înscrise în titlurile de proprietate emise conform legilor funciare, suprafaţa fiecărui imobil din respectiva tarla se diminuează proporţional cu suprafaţa din titlul de proprietate. Suprafaţa imobilelor înregistrate anterior în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară nu se modifică cu excepţia situaţiei în care se constată un deficit de suprafaţă la nivelul UAT, situaţie în care suprafaţa tuturor imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se diminuează până la limita suprafeţei din titlul de proprietate.  

   (7) În situaţia în care numărul tarlalei şi/sau al parcelei lipsesc, pentru gestionarea lucrărilor şi stabilirea deficitului la nivel de tarla/sector cadastral, executantul poate atribui, cu acordul primăriei, numere de tarla şi/sau parcelă care să asigure identificarea parcelelor în cadrul tarlalelor, fără ca această operaţiune să implice modificarea titlurilor de proprietate.  

   1.3.2.5. Identificarea construcţiilor  

   Art. 30. -   (1) Construcţiile identificate pe teren se consemnează în fişa de date a imobilului şi se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului. Se înregistrează construcţiile identificate în teren, cu suprafaţa mai mare de 1 mp, clasificate după destinaţia stabilită în conformitate cu prevederile legale.  
   (2) Construcţiile se înscriu în documentele tehnice şi în cartea funciară conform legii în baza actelor de proprietate, a documentelor care atestă edificarea acestora potrivit legii, iar în lipsa actelor doveditoare, prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, ori în baza unei adeverinţe eliberate de primar prin care acesta atestă însuşirea informaţiilor tehnice şi juridice cuprinse în documentele tehnice cadastrale. În lipsa însuşirii documentelor tehnice de către primar, înscrierea construcţiilor se realizează în baza documentelor tehnice ale cadastrului publicate şi necontestate. În cazul în care acestea au fost contestate, înscrierea se face în baza documentelor tehnice astfel cum au fost publicate, dacă contestaţia a fost respinsă, iar dacă aceasta a fost admisă înscrierea se face în baza procesului-verbal de soluţionare a cererii de rectificare.  

   (3) În cazul unui imobil cu una sau mai multe construcţii de tip condominiu, care a făcut obiectul înregistrării sporadice, în documentele tehnice ale cadastrului se preiau informaţiile privitoare la construcţii şi unităţile individuale astfel cum au fost înregistrate în cartea funciară. În acest caz, pentru imobil se generează un singur fişier .cgxml care include date despre:  

   a) terenul pe care se află construcţiile;  

   b) construcţiile condominiu şi individuale;  

   c) unităţile individuale componente ale condominiului.  

   (4) În cazul unui imobil cu construcţii de tip condominiu care nu a făcut obiectul înregistrării sporadice, se generează un singur fişier .cgxml care conţine date despre teren şi construcţii, fără referire la unităţi individuale.  

   1.3.3. Pregătirea fişei de date a imobilului  

   Art. 31. -   (1) «abrogat»  
   (2) Prestatorul generează fişe de date pentru toate imobilele. Fişa de date a imobilului conţine informaţii precum:  

   a) denumirea UAT;  

   b) numărul sectorului cadastral;  

   c) identificatorul imobilului;  

   d) datele de identificare ale deţinătorului imobilului;  

   e) informaţii despre imobil;  

   f) numele, prenumele şi semnătura operatorului care a cules datele.  

   (3) Fişele de date ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă şi există consens între titulari, vor conţine o declaraţie a acestora cu privire la acordul de a fi înscrişi în documentele tehnice ale cadastrului şi în cartea funciară cu amplasamentele modificate şi cu suprafeţele diminuate.  

   (4) Fişa de date constituie un document de lucru al Prestatorului care poate fi completat, modificat, corectat.  

   (5) Fişele întocmite pentru posesori şi cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă trebuie să fie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate precum şi de către prestator  

   (6) În situaţia unui imobil cu construcţie de tip condominiu, care a făcut obiectul înregistrării sporadice pentru terenul şi construcţiile condominiu şi individuale se întocmeşte o singură fişă de date, iar pentru unităţile individuale componente ale condominiului se întocmeşte, separat, câte o fişă de date.  

   (7) Cu privire la unităţile individuale neînregistrate în cartea funciară, nu se colectează acte şi nu se întocmesc fişe de date, aceste unităţi nefăcând obiectul lucrării de înregistrare sistematică.  

   (8) În cazul unui imobil cu construcţie de tip condominiu care nu a făcut obiectul înregistrării sporadice, se generează o singură fişă de date ce conţine date despre teren şi construcţie, fără referire la unităţi individuale.  

   (9) Modelul fişei de date a imobilului se regăseşte în Anexa nr. 5.  

   1.3.4. Identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor  

   1.3.4.1. Identificarea deţinătorilor  

   Art. 32. -   (1) Prestatorul şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători legali ai imobilelor.  
   (2) Imobilul cu deţinător identificat este acel imobil pentru care, după caz:  

   a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice;  

   b) posesia este stabilită conform prevederilor din Lege.  

   (3) În cazul în care proprietarul imobilului este identificat, iar din evidenţele primăriei rezultă faptul că acesta este decedat, în fişa de date a imobilului, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în coloana Observaţii se face menţiunea "proprietar decedat".  

   (4) Imobilul cu deţinător neidentificat este acel imobil pentru care nici o instituţie implicată nu poate să pună la dispoziţie informaţiile sau evidenţele necesare pentru identificarea deţinătorului. Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători legali nu au fost identificaţi, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea UAT.  

   (5) În fişa de date a imobilului pentru care nu a fost identificat deţinătorul, la punctul 3, Proprietatea/Posesia, în a doua coloană se menţionează textul "Proprietar neidentificat".  

   (6) În situaţia în care, în etapa de identificare a deţinătorilor, nu se poate identifica codul numeric personal al titularilor drepturilor reale persoane fizice, ori codul unic de înregistrare al persoanelor juridice, în partea a II a cărţii funciare se vor face menţiuni cu privire la lipsa acestor informaţii.  

   (7) În cazul lucrărilor executate la nivel de sector cadastral, pentru imobilele situate în regiunile de carte funciară supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare, Prestatorul va face identificarea imobilelor situate în intravilan şi în extravilanul necooperativizat cu numerele topografice din cărţile funciare vechi. În cazul extravilanului necooperativizat, identificarea se va face dacă aceasta este posibilă potrivit documentelor puse la dispoziţie. Identificarea cu cărţile funciare vechi se va face şi pentru imobilele cu construcţii din extravilanul cooperativizat. În cazul în care imobilul identificat în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se suprapune parţial cu un număr topografic, în cuprinsul fişierului.cgxml, la introducerea datelor despre imobil, în secţiunea asociată părţii I a cărţii funciare, în tag- ul "Observaţii/Referinţe" se menţionează textul "parte din nr. topografic". În cazul lucrărilor executate la nivel de întreg UAT dispoziţiile de mai sus nu sunt aplicabile.  

   (8) Sarcinile imobilelor înscrise în vechile cărţi funciare se preiau obligatoriu în fişierele .cgxml, urmând ca după deschiderea noilor cărţi funciare sarcinile stinse să fie radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.  

   (9) În cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform înregistrării sporadice, nu este obligatorie completarea de către Prestator în documentele tehnice a datelor privind codul numeric personal ori codul unic de înregistrare, dacă acestea nu existau în sistem. Menţiunile prevăzute la alin. (6) se aplică în mod corespunzător.  

   Art. 33. -   În cazul în care se identifică imobile ce fac obiectul unor procese înregistrate pe rolul instanţelor, în baza copiei acţiunii, având ştampila şi numărul de înregistrare ale instanţei sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părţile şi imobilul, puse la dispoziţie de titulari sau alte persoane interesate, în Registrul cadastral al imobilelor, se consemnează la punctul 4 "Notări, procese, interdicţii, etc." următoarele informaţii: numărul dosarului, instanţa la care este înregistrat dosarul, obiectul litigiului, părţile în litigiu. Aceste informaţii se regăsesc şi în fişierele .cgxml.  
   1.3.4.2. Colectarea actelor  

   Art. 34. -   (1) Prestatorul colectează, în copie legalizată, actele juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile. Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva OCPI, a primăriei sau a altor instituţii şi autorităţi publice. În cazul documentelor existente în arhive se eliberează copii ale acestora certificate pentru conformitate cu originalul, în cazul în care documentul se regăseşte în original în arhive sau copii ale acestora certificate pentru conformitate cu exemplarul din arhivă, în cazul în care documentul se regăseşte în copie legalizată în arhive.  
   (2) De asemenea, primăria eliberează copii legalizate ale actelor necesare întocmirii documentelor tehnice, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare.  

   (3) În cazul localităţilor unde funcţionează birouri ale notarilor publici, în cadrul campaniei de informare publică pe care o desfăşoară, Prestatorul înştiinţează cetăţenii cu privire la necesitatea legalizării pe cale notarială a copiilor actelor de proprietate.  

   (5) În vederea înregistrării în documentele tehnice şi în cartea funciară, este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil, în forma cerută de lege.  

   (6) În cazul în care actul de proprietate se referă la mai multe imobile, exemplarul original/copia legalizată/copia certificată se ataşează la dosarul primului imobil, iar celelalte dosare vor conţine copii ale actelor, cu trimitere la ID-ul imobilului în dosarul căruia se află originalul.  

   (7) În cazul imobilelor înregistrate în cartea funciară anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică, cu privire la care există acte juridice neînscrise, Prestatorul va actualiza informaţiile privind imobilele, conform actelor juridice puse la dispoziţie. Prestatorul are obligaţia de a analiza actele juridice puse la dispoziţie, care fac dovada transmisiunilor succesive ale drepturilor cu privire la imobilele în cauză.  

   (8) În situaţia în care Prestatorul identifică mai mulţi proprietari asupra aceluiaşi imobil, care au dobândit dreptul de proprietate în baza unor acte juridice diferite, se deschide o singură carte funciară în care se notează în partea a II-a existenţa acestei situaţii juridice, fără a fi intabulat dreptul de proprietate. Ulterior, intabularea dreptului de proprietate se va efectua în baza hotărârii judecătoreşti definitive, concomitent cu radierea din oficiu a notării.  

   (9) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a UAT, intabularea se realizează în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotărâre a Guvernului, însoţită de un înscris emis de către conducătorul instituţiei publice centrale sau locale, care are obligaţia întocmirii şi modificării inventarului centralizat, prin care se confirmă identitatea dintre imobilul din documentaţie şi cel evidenţiat în inventarul centralizat. Pentru imobilele a căror apartenenţă la domeniul public al statului sau al UAT este stabilită prin acte normative, intabularea se va efectua în baza hotărârilor Guvernului, hotărârilor consiliului local, judeţean sau al municipiului Bucureşti de însuşire a inventarelor cu privire la aceste bunuri imobile.  

   (10) În cazul imobilelor proprietate publică a statului sau a UAT care nu întrunesc condiţiile pentru intabulare, se poate dispune înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în baza actelor administrative emise cu privire la imobil, în condiţiile legii.  

   (11) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a UAT, înscrierea se va efectua în conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 republicată cu modificările şi completările ulterioare  

   (12) În cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară cu privire la care Prestatorul constată existenţa mai multor acte juridice potrivit cărora dreptul de proprietate aparţine unor titulari diferiţi, în fişierul cgXML aferent imobilului în cauză se notează existenţa situaţiei juridice a suprapunerii de acte juridice, cu menţinerea proprietarului înscris.  

   1.3.4.3. Înscrierea posesiei de fapt asupra imobilului  

   Art. 35. -   (1) Dispoziţiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile:  
   a) imobilelor situate în intravilan;  

   b) imobilelor din unitatile administrativ teritoriale pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, situate în zonele de extravilan;  

   c) imobilelor situate în zonele foste necooperativizate.  

   (2) Persoana care nu deţine acte de proprietate asupra imobilului, dar posedă imobilul sub nume de proprietar, poate fi înscrisă în documentele tehnice ale cadastrului ca posesor de fapt, în baza identificării efectuate de către prestator şi cel puţin un reprezentant al UAT sub condiţia prezentării următoarelor documente:  

   a) fişa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului şi de către persoana autorizată/reprezentantul Prestatorului, să efectueze lucrările de înregistrare sistematică;  

   b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, care atestă faptul că:  

   (i) posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;  

   (ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;  

   c) copia înscrisului care atestă faptul posesiei, dacă există.  

   (3) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-Lege nr.115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în cazul în care proprietarii înscrişi în cărţile funciare nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor la teren, dar există posesori, caz în care în fişele de date ale imobilelor şi în documentele tehnice se înscriu posesorii.  

   (4) În aplicarea prevederilor alin. (3) în cărţile funciare deschise din oficiu, se va nota posesia de fapt în favoarea posesorilor publicaţi şi necontestaţi ori cu privire la care contestaţiile au fost respinse.  

   (5) În situaţia în care, ca urmare a identificării geometriei imobilului determinate conform înregistrării sistematice cu numerele topografice din cărţile funciare vechi, se constată faptul că deţinătorul identificat la teren are acte doveditoare ale dreptului de proprietate numai cu privire la anumite numere topografice şi care compun parţial geometria imobilului, dreptul de proprietate al acestuia va fi înscris numai cu privire la suprafaţa pentru care există acte juridice, iar pentru diferenţa de suprafaţă se va nota posesia în favoarea deţinătorului, în aceeaşi carte funciară.  

   (6) Prevederile alin. (5) se aplică imobilelor împrejmuite din intravilan.  

   (7) Prestatorul colectează de la posesori documentele menţionate şi copiile actelor de identitate şi de stare civilă.  

   (8) Posesia înscrisă în documentele tehnice se notează în cărţile funciare deschise din oficiu ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.  

   (9) În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi detentori precari, astfel cum sunt definiţi la art. 918 din Codul civil, nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi în lipsa documentelor prevăzute la alin. (2) cu privire la calitatea de posesor, în cuprinsul fişierelor cgXML, în tag-ul < identified>, aferent tag- ului părinte < person>, se va trece valoarea,false'. La deschiderea cărţilor funciare se va opera din oficiu înscrierea provizorie în favoarea unităţii administrativ-teritoriale.  

   (10) Potrivit Legii, în cazul imobilelor cu privire la care au fost emise procese-verbale de punere în posesie, dar nu a fost eliberate titlurile de proprietate, conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul de proprietate se va putea înscrie provizoriu în favoarea titularilor, în baza procesului-verbal de punere în posesie şi a hotărârii comisiei judeţene de fond funciar prin care s-a validat dreptul de proprietate, emise în condiţiile legii. Intabularea dreptului de proprietate urmează a se efectua ulterior în condiţiile legii.  

   1.3.5. Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului  

   Art. 36. -   Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pe sectoare cadastrale şi evidenţiază situaţia tehnică şi juridică reală, constatată de Prestator cu ocazia desfăşurării lucrărilor sistematice de cadastru. Prin excepţie, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători se întocmeşte la nivel de livrare.  
   Art. 37. -   (1) Prestatorul transmite primarului documentele tehnice ale cadastrului în format digital, anterior predării lor la OCPI. Documentele în format analogic vor fi predate numai la solicitarea expresă a primarului formulată în termen de 3 zile de la primirea datelor în format digital. Prestatorul va preda documentele în format analogic în termen de 5 zile de la solicitare.  
   (2) Primarul are obligaţia de a contrasemna documentele tehnice, personal ori printr-un reprezentant desemnat în acest scop, ori de a elibera o adeverinţă prin care atestă însuşirea acestora, în termen de 30 de zile de la primirea documentelor în format digital.  

   (3) În situaţia în care în termenul stabilit, primarul nu răspunde solicitării Prestatorului privind contrasemnarea documentelor tehnice, se va aplica procedura aprobării tacite, conform Legii.  

   1.3.5.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI  

   Art. 38. -   Livrările se predau pe suport electronic.  
    Pe eticheta suportului se menţionează:  

   - Lucrări de înregistrare sistematică UAT . . . . . . . . . ., livrare parţială nr . . . . . . . . . . / sectorul/sectoarele cadastrale . . . . . . . . . . ;  

   - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare  

    Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6.  

   1.3.5.2. Livrabile  

   Art. 39. -   (1) Documentaţia în vederea publicării documentelor tehnice ale cadastrului, întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în tabelul de mai jos.  
Sublivrarea - Plan cadastral preliminar al intravilanului*  

	
	
	
	
	

	
	Nr. crt. 
	Livrabil 
	Format/nr. exemplare 

	
	
	
	Format analogic 
	Format digital 

	
	1 
	Plan cadastral preliminar al intravilanului 
	Nu 
	.tiff georeferenţiat, .shp sau.dxf 


   * Sublivrarea Plan cadastral preliminar al intravilanului poate fi efectuată oricând pe parcursul Activităţii "Derularea lucrărilor de specialitate". Conţinutul Planului cadastral preliminar al intravilanului este prezentat în Anexa nr. 1A.  

Sublivrarea - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare  

	
	
	
	
	

	
	Nr. crt. 
	Livrabil 
	Format/nr. exemplare 

	
	
	
	Format hârtie 
	Format digital 

	
	1 
	Adeverinţa privind contrasemnarea documentelor, după caz 
	1 ex. 
	.pdf 

	
	2 
	Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate, inclusiv a campaniei de informare publică realizate 
	nu 
	.pdf 

	
	3 
	Fişele de date ale imobilelor 
	1 ex.*) 
	.pdf**) 

	
	4 
	Actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 
	1 ex*) 
	.pdf**) 

	
	5 
	Fişierele .cgxml 
	nu 
	.xml**) 

	
	6 
	Registrul cadastral al imobilelor 
	nu. 
	.pdf 

	
	7 
	Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători 
	nu. 
	.pdf, .xls 

	
	8 
	Planurile cadastrale 
	nu 
	.tiff georeferenţiat,.pdf, .shp, sau.dxf 

	
	9 
	Planul sectoarelor cadastrale (pentru lucrările efectuate la nivel de UAT) 
	nu 
	.tiff georeferenţiat,.pdf., .shp sau.dxf 


   *) Fişele de date ale imobilelor se vor preda în format analogic doar în cazul în care este obligatorie semnarea acestora de către proprietar/posesor; titlurile de proprietate puse la dispoziţia prestatorului de către OCPI, în format electronic (.pdf), având inserată sigla ANCPI (watermark) nu se vor preda în format analogic  

   **) Fişierele .cgxml şi .pdf asociate se încarcă de prestator în aplicaţia informatică pe baza user-ului şi a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.  

   (2) Un sector cadastral încărcat în aplicaţia informatică se consideră complet atunci când este format din toate imobilele care acoperă suprafaţa acestuia, fără suprapuneri sau goluri între geometrii.  

   (3) Modelul Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital se regăseşte în Anexa nr. 10  

   (4) Exceptând fişierele.cgxml şi.pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat care întruneşte condiţiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Forma analogică (hârtie) a livrabilelor trebuie să conţină menţionarea explicită a acestei semnături şi numele/denumirea Prestatorului care a semnat electronic. Utilizarea semnăturii electronice calificate exclude aplicarea ştampilei Prestatorului şi semnăturii olografe pe documentele tipărite, cu excepţia Fişelor de date ale imobilelor cu posesori şi Fişelor de date aferente imobilelor din sectoarele cadastrale cu deficit de suprafaţă pentru care există consimţământul titularilor la diminuarea suprafeţelor, caz în care fişele de date vor fi semnate olograf de posesori/proprietari şi de reprezentantul Prestatorului.  

   (5) Prestatorul scanează actele referitoare la imobile şi deţinători şi crează un fişier .pdf multipage. Fiecărui imobil i se asociază un fişier care se denumeşte ID.pdf, unde ID reprezintă identificatorul imobilului atribuit în cadrul lucrării de înregistrare sistematică.  

   (6) Documentele (fişele de date şi actele) se scanează cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru. Ordinea documentelor în fişier este:  

   - fişa de date;  

   - actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă, etc;  

   - actele juridice privitoare la imobile.  

   (7) Documentele tipărite se predau în dosare care conţin aproximativ 100 de file, ordonate crescător după ID imobil. Pe fiecare dosar se menţionează numele UAT- ului, numărul sectorului cadastral, numărul livrării, după caz şi intervalul ID conţinut. Ordinea documentelor tipărite trebuie să fie identică cu cea din fişierul .pdf.  

   (8) Formatul fişierelor .cgxml este prezentat în Anexa nr. 7.  

   (9) Pentru generarea fişierelor .cgxml Prestatorul îşi poate dezvolta propria aplicaţie sau poate utiliza aplicaţia pusă la dispoziţie de ANCPI.  

   Art. 40. -   (1) În paralel cu lucrările de înregistrare sistematică se desfăşoară şi înregistrarea sporadică a proprietăţilor, prin care se modifică în permanenţă evidenţa de cadastru şi publicitate imobiliară a imobilelor.  
   (2) Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidenţele OCPI prin intermediul funcţionalităţilor sistemului integrat de cadastru şi carte funciară şi de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării Livrării - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" ori a livrării parţiale, după caz. OCPI va comunica Prestatorului orice modificări sau completări ale documentelor predate, apărute pe parcursul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică (de exemplu: anularea/modificarea unor titluri de proprietate, modificări ale limitelor UAT conform hotărârilor judecătoreşti etc.).  

   Art. 41. -   Documentele tehnice ale cadastrului predate la Livrarea - "Documente tehnice ale cadastrului spre publicare" poartă menţiunea "Spre publicare".  
   1.3.6. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului  

   1.3.6.1. Pregătirea publicării documentelor tehnice cadastrale - Derularea campaniei de informare  

   Art. 42. -   (1) A doua zi lucrătoare după primirea procesului-verbal de acceptanţă, OCPI transmite Primăriei solicitarea pentru stabilirea datei publicării documentelor tehnice. Primăria va stabili în maxim 2 zile lucrătoare data începerii afişării publice a documentelor tehnice pe care o transmite la OCPI cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii perioadei de afişare publică, iar acesta din urmă o comunică în scris ANCPI, prestatorului şi Achizitorului, atunci cand acesta nu este primăria.  
   (2) Cu cel puţin 5 zile înainte de afişare, Achizitorul asigură publicarea anunţului prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului într-un ziar de largă circulaţie, într- un ziar local, la sediul consiliului local, pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, precum şi pe pagina de internet a ANCPI.  

   (3) În cazul în care Achizitorul este ANCPI, publicarea anunţului prealabil este asigurată de OCPI.  

   Art. 43. -   (1) În perioada de pregătire a publicării, Prestatorul demarează cea de-a doua etapă a campaniei de informare a cetăţenilor cu privire la afişarea documentelor tehnice ale cadastrului rezultate în urma executării lucrărilor de înregistrare sistematică. Campania se va derula inclusiv pe tot parcursul perioadei de publicare a documentelor tehnice.  
   (2) Similar primei etape a campaniei de informare, materialele informaţionale vor fi puse la dispoziţia Prestatorului de către Achizitor, în condiţiile prevăzute la art. 15.  

   (3) La finalizarea activităţii se va încheia un proces-verbal, semnat de către reprezentanţii UAT şi ai Prestatorului, care atestă parcurgerea acestei etape de informare şi cantităţile materialelor informaţionale folosite. Procesul verbal va fi inclus în Livrarea "Documente tehnice ale cadastrului finale.  

   Art. 44. - «abrogat»  

   Art. 45. - «abrogat»  

   Art. 46. -   (1) OCPI organizează împreună cu primăria activitatea de publicare a documentelor tehnice, la sediul stabilit în acest scop şi pune la dispoziţia primăriei datele despre imobil, în format digital, conform Anexei nr. 18.  
   (2) In scopul unei mai bune informări a deţinătorilor, datele privitoare la imobile conform Anexei 18, sunt puse la dispoziţia acestora potrivit menţiunilor din Registrul cadastral al imobilelor prin afişarea pe site-ul ANCPI www.ancpi.ro.  

   1.3.6.2. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului  

   Art. 47. -   (1) Publicarea documentelor tehnice se face în spaţiul pus la dispoziţie de către primărie, precum şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale, respectiv pe pagina de internet a ANCPI, creată în acest scop.  
   (2) Conform Legii, perioada afişării este de 60 de zile.  

   (3) În termen de 60 de zile de la afişare, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni solicită reînnoirea înscrierii acestora, prin depunerea cererilor de rectificare a documentelor tehnice. Prin sarcini se înţelege: ipotecile, privilegiile, somaţiile, sechestrele, litigiile, alte sarcini, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.  

   1.3.6.3. Primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare  

   Art. 48. -   (1) Cererea de rectificare a informaţiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afişare şi trebuie însoţită de documentele doveditoare, în forma cerută de Lege.  
    Modelul cererii de rectificare este prezentat în Anexa nr. 8.  

   (2) Cererile de rectificare însoţite de înscrisurile doveditoare pot fi transmise la sediul primăriei prin poştă sau curier, ori prin mijloace electronice, sau formulate în sistemul informatic, caz în care certificarea nealterării conţinutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.  

   Art. 49. -   (1) Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează de către Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare formată din reprezentanţi ai OCPI, ai UAT şi ai Prestatorului, desemnaţi pentru îndeplinirea acestor atribuţii.  
   (2) Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare (denumită în continuare comisie) se constituie prin decizie a directorului OCPI cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru afişarea documentelor tehnice ale cadastrului spre publicare. Comisia este formată din membri titulari şi membri supleanţi.  

   (3) Participarea reprezentanţilor desemnaţi la activitatea comisiei este obligatorie. Primarul UAT, Prestatorul şi directorul OCPI sunt responsabili pentru desemnarea de reprezentanţi în comisie şi pentru asigurarea prezenţei acestora la activitatea comisiei.  

   (4) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul oficiului teritorial şi/sau la sediul primăriei unităţii administrativeteritoriale.  

   (5) Activitatea comisiei se desfăşoară până la data la care vor fi emise şi comunicate, potrivit legii, toate procesele-verbale de soluţionare a cererilor de rectificare/contestaţiilor.  

   (6) Comisia se convoacă prin mijloace electronice şi/sau telefonic la sediul primăriei sau la sediul OCPI de către directorul OCPI, ori de câte ori este nevoie.  

   (7) Atribuţiile comisiei de soluţionare a cererilor de rectificare sunt următoarele, dar fără a se limita la acestea:  

   - acordarea lămuririlor necesare contestatarilor;  

   - înregistrarea cererilor de rectificare şi a contestaţiilor;  

   - marcarea imobilelor contestate în documentele cadastrale;  

   - analiza documentelor depuse de contestatari;  

   - verificarea în teren a imobilelor contestate, dacă se consideră necesar;  

   - întocmirea procesului-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare;  

   - întocmirea unui tabel centralizator, care conţine imobilele care trebuie rectificate sau actualizate de către Prestator.  

   (8) Înregistrarea cererilor de rectificare se va face într-un registru ţinut în format letric sau digital, întocmit în acest scop, ce cuprinde rubricile: data depunerii cererii, numele şi prenumele contestatarului, adresa acestuia, identificatorul imobilului contestat din documentele tehnice publicate, obiectul cererii, numele posesorului contestat, după caz, şi eventuale menţiuni.  

   (9) Separat de registrul cererilor de rectificare se va ţine un registru care conţine numele persoanelor care s-au prezentat pentru verificarea informaţiilor înregistrate în documentele tehnice publicate cu privire la imobilele pe care acestea le deţin, data prezentării, identificatorul imobilului verificat/sectorul cadastral, semnătura persoanei şi eventuale menţiuni.  

   (10) Completarea registrului menţionat la alin. (9) este atribuţia membrului desemnat de către primarul unităţii administrativ-teritoriale în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare.  

   (11) Verificarea informaţiilor înregistrate se realizează prin consultarea documentelor tehnice ale cadastrului, precum şi prin punerea la dispoziţia persoanelor interesate, prin intermediul reprezentanţilor UAT, a datelor despre imobil.  

   (12) Soluţionarea cererilor de rectificare se realizează în perioada afişării publice, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data finalizării perioadei de afişare.  

   (13) Cererile de rectificare se soluţionează prin proces-verbal care se comunică în condiţiile Codului de procedură civilă. Modelul procesului-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare este prezentat în anexa nr. 9.  

   (14) Împotriva procesului-verbal se poate formula plângere la judecătoria în a cărei rază de competenţă se află imobilul, în termen de 15 zile de la comunicare.  

   (15) În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, datele asociate acestor imobile se actualizează sau se corectează, după caz. În aceste situaţii, prin procesul-verbal de soluţionare a cererii de rectificare, care se comunică tuturor părţilor implicate, se dispune actualizarea/corectarea datelor referitoare la imobilele afectate.  

   (16) Cererile de rectificare, actele doveditoare şi procesulverbal de soluţionare a cererilor de rectificare se scanează (cu rezoluţia 200 dpi, alb-negru) şi se predau Prestatorului în format .pdf, în vederea actualizării documentelor tehnice şi a fişierelor .cgxml.  

   (17) Cererile de rectificare, procesul-verbal de soluţionare şi registrul cererilor de rectificare se arhivează împreună cu documentele tehnice ale cadastrului.  

   1.3.7. Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului  

   Art. 50. -   (1) Prestatorul actualizează documentele tehnice ale cadastrului, în baza documentelor transmise de către comisia de soluţionare a cererilor de rectificare, respectiv: procesul-verbal de soluţionare a cererilor de rectificare, cererile de rectificare, documentele doveditoare.  
   (2) Actualizarea fişierelor ID.pdf/ID-Cn-Um.pdf se realizează de către Prestator prin adăugarea la conţinutul iniţial al acestora, a documentelor transmise de către OCPI în urma soluţionării cererilor de rectificare. Ordinea documentelor în fişier este:  

   - fişa de date;  

   - actele de identitate/certificatele de înregistrare/certificate deces/acte de stare civilă etc.;  

   - actele juridice privitoare la imobile;  

   - cererea de rectificare/contestaţia privitoare la calitatea de posesor;  

   - actele doveditoare;  

   - procesul-verbal de soluţionare a cererii de rectificare.  

   Art. 51. -   (1) Prestatorul integrează în documentele tehnice finale ale cadastrului, înregistrările din cărţile funciare efectuate în cadrul înregistrării sporadice.Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării livrării - Documente tehnice ale cadastrului finale  
   (2) Documentele tehnice ale cadastrului predate la Livrarea - Documente tehnice ale cadastrului finale poartă menţiunea "Documente finale".  

   (3) În perioada de afişare a documentelor tehnice ale cadastrului şi în cea de soluţionare a cererilor de rectificare, OCPI va furniza persoanelor autorizate să execute lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, informaţiile privitoare la imobilele recepţionate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea întocmirii de către aceştia a documentaţiilor tehnice necesare efectuării înregistrărilor în cadastru şi cartea funciară, formulate la cererea persoanelor interesate.  

   1.3.7.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI  

   Art. 52. -   Pe eticheta suportului se menţionează:  
   - Lucrări de înregistrare sistematică UAT . . . . . . . . . ., sectorul/sectoarele cadastrale . . . . . . . . . . ;  

   - Documente tehnice ale cadastrului finale  

    Structura de directoare utilizată la predare este prezentată în Anexa nr. 6.  

   1.3.7.2 . Livrabile  

   Art. 53. -   (1) Documentaţia întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în tabelul de mai jos:  
Livrarea - Documente tehnice ale cadastrului finale  

	
	
	
	
	

	
	Nr. crt. 
	Livrabil 
	Format analogic 
	Format digital 

	
	1 
	Cereri de rectificare, contestaţii, acte, procese verbale, etc. 
	nu 
	.pdf*) 

	
	2 
	Fişierele .cgxml 
	nu 
	.xml*) 

	
	3 
	Registrul cadastral al imobilelor 
	nu 
	.pdf 

	
	4 
	Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători 
	nu 
	.pdf,.xls 

	
	5 
	Planurile cadastrale 
	nu 
	.tiff georeferenţiat, .shp, .pdf,.dxf 

	
	6 
	Planul sectoarelor cadastrale după caz** 
	nu 
	.tiff georeferenţiat, .shp, .pdf,.dxf 

	
	7 
	Proces verbal de realizare a campaniei de informare publică etapa 2 
	nu 
	.pdf 


   *) Fişierele .cgxml şi .pdf asociate se încarcă de Prestator în aplicaţia informatică, pe baza user- ului şi a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.  

   **) Planul sectoarelor cadastrale se predă în cazul lucrărilor executate la nivel de UAT.  

   (2) Modelul Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital se regăseşte în Anexa nr. 10.  

   (3) Exceptând fişierele.cgxml şi.pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat care întruneşte condiţiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.  

   (4) «abrogat»  

   (5) Durata activităţilor în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică se stabileşte în funcţie de obiectul lucrărilor, conform Tabelelor nr. 1 şi 2.  

Tabel nr. 1 Activităţi pentru lucrări realizate la nivel de UAT  

	
	
	
	
	

	
	Nr. crt.
	Descriere activitate
	Responsabil de activitate
	Durata estimată a activităţii 
(zile)

	
	1
	Realizare Livrare 1 «Raport Preliminar»
	Prestator
	25

	
	2
	Verificarea şi recepţia Livrării 1 «Raport Preliminar»
	Achizitor
	10

	
	3
	Acceptanţă Livrare 1 «Raport Preliminar»
	Achizitor
	5

	
	4 
	Derularea lucrărilor de specialitate şi realizare Livrare 2, care conţine 2 sublivrări:
Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului
Sublivrarea 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare
	Prestator
	240-500

	
	5
	Verificarea şi recepţia Livrării 2, care include:
- Verificarea şi recepţia Sublivrării 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului
- Verificarea şi recepţia Sublivrării 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare
	OCPI
	10
40-100

	
	6
	Acceptanţa
- Sublivrării 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului
- Sublivrării 2.2 - Documente tehnice ale cadastrului spre publicare
	Achizitor
	5
5/livrare/livrare parţială

	
	7
	Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastrului
	Primărie, OCPI
	7

	
	8
	Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului şi primirea cererilor de rectificare
	Primărie, OCPI
	60

	
	9
	Soluţionarea cererilor de rectificare
	OCPI, Prestator, UAT prin reprezentanţi desemnaţi în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare
	90

	
	10
	Actualizarea documentelor tehnice în urma soluţionării cererilor de rectificare şi realizare Livrare 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»
	Prestator
	30

	
	11
	Verificarea şi recepţia Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»
	OCPI
	25

	
	12
	Acceptanţa Livrării 3 «Documente tehnice ale cadastrului finale»
	Achizitor
	5


Tabel nr. 2 Activităţi pentru lucrări realizate pe sectoare cadastrale  

	
	
	
	
	

	
	Nr. crt.
	Descriere activitate
	Responsabil de activitate
	Durata estimată a activităţii
(zile)

	
	
	
	
	Lucrări realizate la nivel de sector cadastral pentru un număr estimat de 2.500 de imobile

	
	1
	Derularea lucrărilor de specialitate
	Prestator
	60-220

	
	2
	Verificarea şi recepţia Livrării - «Documente tehnice ale cadastrului spre publicare»
	OCPI
	50

	
	3
	Acceptanţa Livrării - «Documente tehnice ale cadastrului spre publicare»
	Achizitor
	7

	
	4
	Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastrului
	Primărie, OCPI
	10

	
	5
	Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului şi primirea cererilor de rectificare
	OCPI cu sprijinul Prestatorului şi reprezentantului UAT
	60

	
	6
	Soluţionarea cererilor de rectificare
	OCPI, Prestator, UAT prin reprezentanţi desemnaţi în Comisia de soluţionare a cererilor de rectificare
	90

	
	7
	Actualizarea documentelor tehnice în urma soluţionării cererilor de rectificare şi întocmirea «Documentelor tehnice ale cadastrului finale»
	Prestator
	25

	
	8
	Verificarea şi recepţia Livrării - «Documente tehnice ale cadastrului finale»
	OCPI
	15

	
	9
	Acceptanţa Livrării - «Documente tehnice ale cadastrului finale»
	Achizitor
	7


   (6) În cazul lucrărilor realizate la nivel de UAT, Sublivrarea 2.1 poate fi predată oricând în perioada "Derulării lucrărilor de specialitate". Sublivrarea 2.2 poate conţine livrări parţiale sau poate fi predată integral. Se pot efectua livrări parţiale, în funcţie de suprafaţa contractată a UAT, după cum urmează:  

   a) până la 3.000 ha: maxim 4 livrări parţiale  

   b) 3.001 ha - 6.000 ha: maxim 5 livrări parţiale  

   c) 6.001 ha - 9.000 ha: maxim 6 livrări parţiale  

   d) 9.001 ha -15.000 ha: maxim 8 livrări parţiale  

   e) peste 15.000 ha: maxim 10 livrări parţiale  

    Livrările parţiale trebuie să conţină sectoare cadastrale adiacente.  

   (7) Pentru fiecare livrare parţială Prestatorul stabileşte durata activităţii "Derularea lucrărilor de specialitate" astfel încât perioada totală pentru realizarea lucrărilor de specialitate aferente livrărilor parţiale să nu depăşească perioada ofertată şi precizată în contract.  

   (8) Fiecare livrare parţială va include toate livrabilele prevăzute la capitolul 1.3.5.2.
Livrabile.  

    Durata activităţii de verificare şi recepţie pentru 1 livrare/livrări parţiale va fi stabilită în concordanţă cu suprafaţa contractată:  

   - până la 3.000 ha: maxim 40 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parţiale (maxim 4);  

   - 3.001 ha - 6.000 ha: maxim 50 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parţiale (maxim 5);  

   - 6.001 ha - 9.000 ha: maxim 60 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parţiale (maxim 6);  

   - 9.001 ha -15.000 ha: maxim 80 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parţiale (maxim 8);  

   - peste 15.000 ha: maxim 100 de zile, indiferent dacă se efectuează o singură livrare sau mai multe livrări parţiale (maxim 10).  

   (9) Publicarea documentelor tehnice se realizează după emiterea procesului-verbal de acceptanţă a ultimei livrări parţiale din Livrarea 2.2.  

   (10) Durata de realizare a unei livrări include şi zilele în care lucrarea este la prestator pentru refaceri şi tipărirea documentelor.  

   (11) În cazul lucrărilor realizate la nivel de UAT, pentru Livrarea 1 durata de realizare se calculează de la data semnării contractului de prestări servicii. Pentru Livrarea 2 durata de realizare se calculează de la data comunicării Procesului-verbal de acceptanţă a Livrării 1. Pentru Livrarea 3 durata de realizare se calculează de la data comunicării tuturor Proceselor verbale de soluţionare a cererilor de rectificare/contestaţiilor.  

   (12) În cazul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral, pentru Livrarea 1 durata de realizare se calculează de la data semnării contractului de prestări servicii. Pentru Livrarea 2 durata de realizare se calculează de la data comunicării tuturor Proceselor verbale de soluţionare a cererilor de rectificare/contestaţiilor.  

   (13) Valorile estimate din tabelul nr. 1 şi 2 se referă la intervalul maxim de zile alocat unei activităţi, exceptând durata publicării documentelor tehnice ale cadastrului. Perioada specifică pentru fiecare UAT/sector este prevăzută în contract.  

   (14) Durata estimată pentru activitatea de verificare şi recepţie aferentă fiecărei livrări, prevăzută în tabelele nr. 1 şi 2, se calculează de la data predării livrării/livrării parţiale, după caz, şi nu include zilele aferente verificării şi recepţiei documentelor redepuse ca urmare a deficienţelor constatate de Comisia de recepţie.  

Capitolul 2
Regulament privind verificarea şi recepţia lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară  

   2.1. Principii generale  

   Art. 54. -   Verificarea şi recepţia lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în conformitate cu prevederile, normele şi procedurile legale în domeniu, respectiv: Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru la nivel de UAT ori sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, care au stat la baza încheierii contractului de prestări servicii şi a prezentului regulament.  
   Art. 55. -   (1) Activitatea de verificare şi recepţie a livrărilor, cu excepţia Raportului preliminar, se efectuează de către Comisia de la nivelul OCPI, stabilită prin decizie a directorului oficiului teritorial. Personalul care va avea atribuţii de verificare şi recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică poate include specialişti precum: consilieri cadastru, registratori de carte funciară, asistenţi registratori, specialişti GIS/IT.  
   (2) Verificarea aspectelor tehnice este în sarcina specialistului de cadastru din cadrul oficiului teritorial. Acesta realizează verificări în teren pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor şi verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele .cgxml aferente.  

   (3) Verificarea actelor juridice este în sarcina registratorului/asistentului registrator. Registratorul/asistentul registrator are ca atribuţii:  

   a) verificarea actelor juridice depuse;  

   b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, precum şi orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse;  

   c) verificarea modului în care înscrierile active din cărţile funciare deschise conform înregistrării sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice.  

   (3) Lista imobilelor verificate se ataşează procesului verbal de recepţie a documentaţiei tehnice de înregistrare sistematică.  

   Art. 56. -   Comisia din cadrul OCPI, formată din personal de specialitate desemnat în acest sens la nivelul oficiului teritorial în circumscripţia căruia se află unitatea administrativ-teritorială în care se derulează lucrările, verifică respectarea cerinţelor stabilite prin reglementările din domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare şi Specificaţiile tehnice care au stat la baza încheierii contractului.  
   Art. 57. -   (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea independent din punct de vedere decizional în ceea ce priveşte activitatea de verificare şi recepţie a documentelor tehnice ale cadastrului.  
   (2) În relaţia cu prestatorul şi achizitorul, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară poate utiliza poşta electronică, ca instrument de comunicare oficială.  

   Art. 58. -   În cazul în care Achizitorul este unitatea administrativ-teritorială, ori altă autoritate/instituţie publică, Raportul preliminar se recepţionează de o Comisie de recepţie constituită la nivel de UAT/autoritate/instituţie publică, prin decizie a conducătorului respectivei entităţi.  
   Art. 59. -   În cazul în care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI în vederea efectuării verificării şi recepţiei de către Comisia de recepţie, numită prin ordin al directorului general.  
   2.2. Proceduri de verificare a livrărilor în vederea recepţiei  

   Art. 60. -   În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de UAT, prestatorul efectuează 3 livrări, după cum urmează:  
    Livrarea 1 - Raport preliminar;  

    Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare, care include 2 sublivrări:  

    Sublivrarea 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului;  

    Sublivrarea 2.2 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare.  

    Livrarea 3 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.  

   Art. 61. -   În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral, prestatorul efectuează 2 livrări şi anume:  
    Livrarea 1 - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare;  

    Livrarea 2 - Documentele tehnice ale cadastrului finale.  

   Art. 62. -   (1) Se va verifica corespondenţa categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum şi verificarea existenţei în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentaţia şi valabilitatea autorizaţiei;  
   (2) Verificarea în vederea recepţiei a lucrărilor de înregistrare sistematică se realizează în mai multe etape şi cuprinde verificarea cantitativă şi calitativă a livrabilelor care fac obiectul livrărilor:  

   a) Verificarea cantitativă are ca obiect verificarea respectării cerinţelor stabilite prin Specificaţiile tehnice cu privire la numărul şi formatul livrabilelor (dacă livrabilele sunt complete şi corespund cerinţelor de format specificat).  

   b) Verificarea calitativă are ca obiect verificarea respectării regulilor privind structura/consistenţa fişierelor .cgxml, precum şi a regulilor de topologie (goluri/suprapuneri), verificarea conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile.  

   (3) Verificarea livrabilelor se face atât din punct de vedere tehnic cadastral, cât şi din punct de vedere al actelor juridice. Verificarea aspectelor tehnice se realizează atât la birou cât şi la teren, dacă este cazul.  

   Art. 63. -   În momentul predării, în prezenţa reprezentantului Prestatorului, un membru al Comisiei de recepţie din cadrul OCPI sau altă persoană desemnată de Şeful Biroului de Înregistrare Sistematică verifică corespondenţa dintre livrabilele predate şi conţinutul procesului-verbal de predare-primire şi semnează de primire. Procesul verbal de predare-primire se înregistrează în registrul de corespondenţă în ziua în care Prestatorul a efectuat predarea. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăseşte la Anexa nr. 10.  
   Art. 64. - «abrogat»  

   2.2.1. VERIFICAREA LIVRĂRII - Raport preliminar  

   Art. 65. -   Livrarea "Raport preliminar" se compune din următoarele:  
	
	
	
	
	

	
	Nr. crt. 
	Livrabilul 
	Format/nr. exemplare*) 

	
	
	
	Format hârtie 
	Format digital 

	
	1 
	Raport preliminar 
	Nu 
	.pdf 


   *) Planul sectoarelor cadastrale se predă în format digital (.shp, .pdf, .tiff georeferenţiat)  

   Art. 66. -   Raportul preliminar se predă Achizitorului în termenul stabilit în graficul de livrare prevăzut în contract.  
   Art. 67. -   În cazul în care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI în vederea efectuării recepţiei. Comisia de recepţie, numită prin ordin al directorului general al ANCPI, întocmeşte procesul-verbal de recepţie a Raportului preliminar, în baza căruia Achizitorul emite Procesul-verbal de acceptanţă.  
   Art. 68. -   În cazul în care Raportul preliminar nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, Comisia de recepţie notifică Prestatorul pentru refacerea/completarea acestuia, precizând cerinţele nerespectate.  
   Art. 69. -   Dacă după predarea Raportului preliminar refăcut/completat Comisia de recepţie constată că acesta nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, Livrarea se respinge şi se consideră nepredată.  
   Art. 70. -   (1) Verificarea Livrării 1 "Raport preliminar" se efectuează atât din punct de vedere cantitativ, cât şi din punct de vedere calitativ.  
   (2) Din punct de vedere cantitativ, se verifică următoarele:  

   a) existenţa pe suportul digital a fişierelor prevăzute în livrare,  

   b) dacă tipul/formatul fişierelor corespunde cu cerinţele specificate,  

   c) dacă denumirea fişierelor şi structura directoarelor corespund cerinţelor din specificaţii, respectiv: directorul: UAT_Raport_preliminar conţine subdirectoarele:  

   - "UAT_Raport", care conţine fişierul/fişierele Raportului preliminar  

   - "UAT_sectoare", care conţine fişierul/fişierele referitoare la "Planul sectoarelor cadastrale",  

   d) dacă fişierele se pot deschide şi, după analiza sumară, acestea corespund cerinţelor de conţinut ale livrabilului,  

   e) dacă pe eticheta suportului sunt menţionate următoarele: Lucrări de înregistrare sistematică UAT . . . . . . . . . . ; Livrarea nr . . . . . . . . . . /Sector cadastral nr . . . . . . . . . . ;  

   (3) Din punct de vedere calitativ, comisia va urmări ca, prin conţinutul Raportului preliminar, Prestatorul să nu aducă modificări care să contravină prevederilor contractuale sau a celor din Specificaţiile tehnice şi să nu stabilească atribuţii suplimentare în sarcina Achizitorului sau a OCPI. De asemenea comisia verifică:  

   a) dacă documentele livrate conţin semnăturile Prestatorului prevăzute de Specificaţiile tehnice.  

   b) dacă Planul sectoarelor cadastrale respectă cerinţele prevăzute în Anexa nr 19.- Limitele sectoarelor cadastrale pot fi modificate/actualizate de Prestator cu acordul OCPI.  

   c) modul în care au fost tratate/descrise aspectele pe care trebuie să le conţină Raportul preliminar, conform prevederilor din Specificaţiile tehnice.  

   Art. 71. -   (1) În cazul în care Comisia de recepţie constată că Raportul preliminar îndeplineşte cerinţele prevăzute în Specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului, aceasta întocmeşte Procesul-verbal de recepţie a Raportului preliminar.  
   (2) În baza Procesului-verbal de recepţie a Raportului preliminar, Achizitorul, prin Comisia de acceptanţă, emite Procesul verbal de acceptanţă a Livrării Raport preliminar. O copie a Procesului verbal de acceptanţă şi a Raportului preliminar se transmit la OCPI, în format digital.  

   2.2.2. Verificarea livrării - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare  

   Art. 72. -   (1) Activitatea de verificare şi recepţie a Livrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare include verificarea şi recepţia Sublivrării 2.1 Plan cadastral preliminar al intravilanului şi Sublivrării 2.2 Documente tehnice ale cadastrului spre publicare.  
   (2) Verificarea şi recepţia Sublivrării 2.1 - Plan cadastral preliminar al intravilanului Comisia de recepţie din cadrul OCPI verifică corectitudinea planului cadastral preliminar din punct de vedere al reprezentării în Stereo70 a unui număr de 10% din numărul imobilelor prezentate (detalii planimetrice şi adresa administrativă). Livrabilele se vor preda exclusiv în format electronic, semnate cu semnătură digitală calificată:  

   a) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 10% din totalul imobilelor verificate, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilul şi îl redepune la OCPI.  

   b) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 10% din totalul imobilelor verificate, întreaga livrare se consideră nepredată. În acest caz, Comisia de recepţie întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.  

   (3) Verificarea şi recepţia Sublivrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare se desfăşoară în 2 etape.  

   2.2.2.1. Etapa 1 - livrabile în format digital  

   Art. 73. -   În această etapă prestatorul predă toate livrabilele prevăzute în Specificaţiile tehnice - Tabel Livrabile, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activităţi, având îndeplinită cerinţa prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăseşte în Anexa nr. 10.  
   Art. 74. -   Comisia de recepţie din cadrul OCPI face verificări în toate componentele livrării.  
   Art. 75. -   (1) Comisia de recepţie din cadrul OCPI va proceda la determinarea numărului de imobile şi stabilirea listei cu imobilele care se verifică astfel:  
    Numărul imobilelor livrate (NT) este format din numărul imobilelor de tip teren cu sau fără construcţie care este egal cu numărul de fişiere .cgxml al livrării.  

    Numărul total de imobile care se verifică (N) este format din N1+N2, unde:  

   - N1 = numărul imobilelor care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare  

   - N2 = 10% din NT-N1- se va selecta în mod aleatoriu un număr N2 de ID-uri (10% imobile de verificat din imobilele care nu conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare)  

   (2) În cazul în care, după refacerea livrabilelor, lista imobilelor verificate se modifică prin diminuarea sau majorarea numărului de imobile, lista nu se restabileşte, deoarece în această situaţie Comisia de recepţie verifică toate ID-urile redepuse.  

    Lista imobilelor care se verifică se restabileşte doar după redepunerea livrării ca urmare a respingerii.  

   (3) Fiecare imobil inclus în eşantion va face obiectul verificării şi recepţiei atât pe componenta cadastru cât şi pe componenta de carte funciară.  

   Art. 76. -   (1) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întreaga livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale.  
    În acest caz, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de respingere se regăseşte la Anexa nr. 11.  

   (2) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate (N), întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare se regăseşte la Anexa nr. 11.  

   (3) Prestatorul corectează livrabilele şi le redepune la OCPI.  

   (4) În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Prestatorul corectează livrabilele şi redepune la OCPI fişierele corectate.  

   (5) În situaţia în care, la verificarea datelor din fişierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, lucrarea se respinge şi întreaga livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situaţie, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.  

   (6) «abrogat»  

   Art. 77. -   (1) Verificarea cantitativă se realizează de către Comisia de recepţie, prin parcurgerea următorilor paşi:  
   a) se determină numărul fişierelor ID.cgxml  

   b) se determină numărul fişierelor ID.pdf  

   c) se determină numărul fişierelor ID-Cn-Um.pdf asociate  

   d) se verifică integritatea şi cerinţele de conţinut ale fişierelor, respectiv 1% din fişiere, alese aleatoriu din toate tipurile, se deschid şi se constată dacă pot fi accesate, iar după o verificare sumară, conţinutul corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice  

   e) se determină numărul imobilelor NT şi numărul sectoarelor NS ce compun livrarea.  

   (2) Se verifică următoarele:  

   a) existenţa pe suportul digital a fişierelor prevăzute în livrare  

   b) tipul/formatul fişierelor corespunde cu cerinţele specificate   

   c) denumirea fişierelor şi structura directoarelor corespunde cerinţelor din Anexa nr. 6d) numărul de fişiere livrate aferente livrabilelor este conform cerinţelor din Specificaţiile tehnice (de ex.: numărul fişierelor Planuri cadastrale este egal cu "NS" aferent predării)  

   Art. 78. -   Din punct de vedere calitativ se verifică:  
   a) dacă Prestatorul a efectuat ultima verificare/descărcare a datelor cu privire la imobilele înregistrate în evidenţele OCPI, cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data predării şi că toate imobilele care aveau carte funciară deschisă în sistemul integrat de cadastru şi de carte funciară au fost incluse în mod corect în lucrarea de înregistrare sistematică.  

   b) structura/consistenţa şi respectarea regulilor topologice a fişierelor .cgxml, conform Specificaţiilor tehnice.  

   c) corectitudinea/acurateţea integrării informaţiilor şi datelor preluate de la OCPI, primării, alte instituţii şi deţinători, cu datele obţinute în urma lucrărilor de teren.  

   d) corectitudinea datelor introduse în fişierele .cgxml şi dacă datele din fişierele .cgxml sunt corect incluse în celelalte livrabile prevăzute în Specificaţiile tehnice: Memoriul tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate, Registrul cadastral, Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători etc.  

   Art. 79. -   În cazul memoriului tehnic se verifică dacă sunt detaliate cel puţin elementele enumerate mai jos şi conţinutul acestora este corespunzător cerinţelor lucrării:  
   a) Date generale despre lucrare  

   b) Prezentarea lucrărilor topografice şi cadastrale efectuate în cadrul lucrării:  

   - metodele de întocmire a lucrării  

   - descrierea soluţiei tehnice adoptate  

   - procentul din suprafaţa UAT- ului şi zonele în care s-au efectuat măsurători clasice şi GPS  

   - aparatura folosită la măsurători, punctele geodezice de sprijin vechi şi noi folosite  

   - măsurători efectuate în reţeaua de îndesire şi ridicare şi pentru ridicarea detaliilor topografice, clasice şi GPS  

   - descrierile topografice ale punctelor noi din reţeaua de îndesire şi ridicare şi inventarele de coordonate ale acestora  

   - transformări de coordonate, dacă este cazul  

   - detalierea modului de realizare a campaniei de informare locală.  

   c) Modul de integrare a înregistrărilor cadastrale existente  

   Art. 80. -   (1) Se verifică dacă fişierele ID.pdf, ce conţin fişele de date ale imobilelor şi actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru sunt conexate cu fişierele .cgxml. Verificarea celor două tipuri de fişiere se face simultan, prin intermediul aplicaţiei informatice, destinată recepţiei lucrărilor de înregistrare sistematică.  
   (2) Având în vedere faptul că fişa de date constituie un document de lucru al prestatorului care poate fi completat, modificat, corectat, în cadrul procesului de recepţie se verifică doar existenţa acesteia, nu şi conţinutul, excepţie făcând: fişele întocmite pentru posesori şi cele ale imobilelor din sectoarele cadastrale cu privire la care s-a constatat un deficit de suprafaţă, fişe de date care trebuie semnate în mod obligatoriu de posesori/titulari ai dreptului de proprietate.  

   Art. 81. -   Verificarea fişierelor .cgxml se efectuează prin intermediul aplicaţiei informatice, destinată recepţiei lucrărilor de înregistrare sistematică.  
   Art. 82. -   (1) Verificarea aspectelor tehnice ale fişierelor .cgxml se realizează de către specialistul de cadastru. Dacă consideră necesar poate efectua verificări în teren ale imobilelor incluse în eşantionul de verificare, pentru stabilirea modului în care au fost realizate măsurătorile şi stabilite limitele imobilelor. Totodată, se verifică modul de reprezentare a imobilelor în documentele tehnice şi în fişierele .cgxml aferente; corectitudinea determinării şi introducerii în fişierul .cgxml a datelor textuale aferente imobilului (adresa, suprafeţe etc.) din documentele ataşate, planuri parcelare, realitatea din teren etc; dacă datele imobilului se regăsesc în mod corect înscrise în toate documentele tehnice ale cadastrului.  
   (2) În cazul imobilelor deja înscrise în evidenţele de cadastru şi de carte funciară la momentul livrării, se face comparaţia între informaţiile existente în baza de date a oficiului teritorial cu informaţiile rezultate în urma efectuării lucrărilor de înregistrare sistematică. În cazul diferenţelor între informaţii se verifică sursa de date care justifică modificările şi dacă interpretarea şi menţionarea acestora s-a făcut în mod corect.  

   (3) «abrogat»  

   Art. 83. -   (1) Verificarea actelor juridice integrate în fişierele ID.pdf şi corespondenţa acestora cu datele cuprinse în fişierele .cgxml este în sarcina registratorului/asistentului registrator, care are ca atribuţii:  
   a) verificarea actelor juridice depuse;  

   b) determinarea dreptului de proprietate, coproprietate, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează imobilul, precum şi orice fapt sau raport juridic cu privire la imobil, rezultând din actele juridice depuse;  

   c) verificarea modului în care înscrierile active din cărţile funciare deschise conform înregistrării sporadice, au fost preluate în lucrarea de cadastru, în scopul protejării drepturilor reale imobiliare înregistrate înainte de începerea înregistrării sistematice.  

   d) dacă datele titularului/titularilor drepturilor reale imobiliare se regăsesc în mod corect înscrise în toate documentele tehnice ale cadastrului.  

   (2) În cazul imobilelor deja înscrise în evidenţele de cadastru şi de carte funciară la momentul livrării, se face comparaţia între informaţiile existente în baza de date a OCPI cu noile informaţii colectate în cadrul înregistrării sistematice. În cazul diferenţelor între informaţii se determină sursa de date care justifică modificările.  

   Art. 84. -   (1) În ceea ce priveşte livrabilul Registrul cadastral al imobilelor se verifică dacă formatul este conform Anexei nr. 2 şi dacă este întocmit pe sectoare cadastrale.  
   (2) Se verifică dacă informaţiile din fişierele .cgxml din eşantionul verificat corespund celor din Registrul cadastral.  

   Art. 85. -   Cu privire la la livrabilul Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători se verifică dacă formatul este conform Anexei nr. 3. Se verifică dacă informaţiile din fişierele .cgxml din eşantionul verificat corespund celor din Opis.  
   Art. 86. -   Se verifică dacă Planurile cadastrale/sectoarelor cadastrale corespund Specificaţiilor tehnice şi Anexei nr. 1, respectiv Anexei nr.19.  
   2.2.2.2. Recepţia Livrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare Etapa 1  

   Art. 87. -   La finalul acestei etape, în momentul în care livrabilele verificate nu mai prezintă deficienţe de corectat, comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte notificarea aferentă etapei 1 şi o comunică Prestatorului, în vederea predării livrabilelor în format analogic conform tabelului prevăzut la art. 39 alin. (1). Modelul de notificare către Prestator se regăseşte în Anexa 12.  
   2.2.2.3. Livrarea Documente tehnice ale cadastrului spre publicare - Etapa 2 - livrabile în format analogic  

   Art. 88. -   Prestatorul predă livrabilele în format hârtie, menţionate în tabelul prevăzut la art. 39 alin. (1), având îndeplinită cerinţa prevăzută de art. 12 alin. (14) din lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăseşte în Anexa nr. 10.  
   Art. 89. -   Dacă un livrabil lipseşte, este incomplet sau nu corespunde cerinţelor din specificaţiile tehnice, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de constatare cu descrierea deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare/respingere se regăseşte în Anexa nr. 13.  
   Art. 90. -   Prestatorul corectează deficienţele şi redepune la OCPI livrarea corectată.  
   Art. 91. -   În situaţia în care la verificarea livrabilelor redepuse de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare livrabile lipsă, sunt incomplete sau nu corespund cerinţelor din specificaţiile tehnice, lucrarea se respinge şi întreaga livrare aferentă etapei 2 se consideră ca nepredată, urmând a se proceda la aplicarea prevederilor contractuale. În această situaţie Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului.  
   Art. 92. -   La verificarea cantitativă se vor avea în vedere următoarele:  
   a) dacă au fost predate în format hârtie livrabilele prevăzute la art. 39 alin. (1) şi dacă acestea sunt identice din punct de vedere cantitativ cu documentele în format digital, care au fost recepţionate de OCPI în etapa anterioară a livrării.  

   b) Formatul documentelor corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice.  

   Art. 93. -   Din punct de vedere calitativ se verifică dacă livrabilele aferente etapei 2 corespund modelelor prezentate în Anexe.  
   Art. 94. -   Când livrarea este completă şi nu mai prezintă deficienţe de corectat, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a livrării - "Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare", care se comunică Achizitorului şi Prestatorului. Modelul procesului verbal de recepţie se regăseşte în Anexa nr. 14.  
   Art. 95. -   În baza procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, Achizitorul emite procesul-verbal de acceptanţă a livrării "Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare". Modelul procesului - verbal de acceptanţă se regăseşte în Anexa nr. 15.  
   2.2.3. Verificarea livrării - Documente tehnice al cadastrului finale  

   Art. 96. -   Recepţia documentelor aferente Livrării "Documentele tehnice ale cadastrului finale" se realizează după parcurgerea activităţilor de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului şi soluţionare a cererilor de rectificare.  
   Art. 97. -   OCPI întocmeşte lista imobilelor care fac obiectul sau sunt afectate de cereri de rectificare. Lista imobilelor, împreună cu cererile de rectificare şi actele doveditoare, precum şi procesele verbale de soluţionare se predau Prestatorului, în format digital, în vederea actualizării documentelor tehnice şi a fişierelor.cgxml, pe bază de proces verbal de predare primire.  
   Art. 98. -   Prestatorul actualizează datele asociate imobilelor în cauză, conform proceselor verbale de soluţionare a cererilor de rectificare. În cazul în care soluţionarea unei cereri de rectificare implică modificări şi ale altor imobile, atunci şi datele asociate acestor imobile se actualizează.  
   Art. 99. -   Prestatorul predă livrabilele în format digital la termenul stabilit în contract, conform graficului de activităţi.  
   Art. 100. -   În cadrul procesului de verificare a acestor lucrări, se vor respecta termenele precizate în specificaţii.Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăseşte Anexa nr. 10.  
   Art. 101. -   Comisia de recepţie din cadrul OCPI verifică dacă actualizarea datelor este corect integrată în toate livrabilele şi faptul că nu au fost alterate în mod nejustificat celelalte date.  
   Art. 102. -   Se verifică toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare sau au fost afectate de soluţionarea cererilor de rectificare.  
   Art. 103. -   (1) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent egal sau mai mare de 20% din totalul imobilelor verificate, întreaga Livrare se consideră ca nepredată urmând a se aplica prevederile contractuale.  
   (2) În acest caz, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de respingere se regăseşte Anexa nr. 16.  

   Art. 104. -   (1) În cazul în care Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată deficienţe la un procent mai mic de 20% din totalul imobilelor verificate, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului. Modelul procesului-verbal de constatare se regăseşte Anexa nr. 16.  
   (2) Prestatorul corectează livrabilele şi le redepune la OCPI.  

   (3) În situaţia în care, la verificarea datelor din fişierele redepuse de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, întocmeşte un proces-verbal de constatare, însoţit de lista imobilelor verificate şi raportul erorilor şi deficienţelor identificate, care se comunică Prestatorului.  

   (4) Prestatorul corectează livrabilele şi redepune la OCPI fişierele corectate.  

   (5) În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, lucrarea se respinge şi întreaga Livrare se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situaţie, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului.  

   Art. 105. -   Verificarea cantitativă se realizează de către comisia de recepţie prin parcurgerea etapelor prevăzute la art. 77.  
   Art. 106. -   (1) Verificarea livrării, din punct de vedere calitativ, se efectuează pentru toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare precum şi pentru imobilele asupra cărora s-au efectuat înregistrări în cadrul înregistrării sporadice pe perioada derulării lucrărilor de înregistrare sistematică.  
   (2) Se verifică în toate livrabilele dacă actualizarea datelor s-a efectuat corect şi că nu au fost alterate în mod nejustificat celelalte date.  

   (3) Pentru fiecare cerere de rectificare se verifică dacă decizia din procesul verbal de soluţionare a fost corect integrată în fişierul .cgxml şi în celelalte livrabile.  

   Art. 107. -   Comisia de recepţie verifică dacă livrabilele aferente Documentelor tehnice ale cadastrului finale corespund din punct de vedere al formei şi conţinutului Specificaţiilor tehnice.  
   Art. 108. -   Când livrarea este completă şi nu mai prezintă deficienţe, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a Livrării Documente tehnice ale cadastrului finale şi îl comunică Achizitorului şi Prestatorului. Modelul procesului verbal de recepţie se regăseşte Anexa nr. 17.  
   Art. 109. -   În baza Procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă, Achizitorul emite Procesul - verbal de acceptanţă a Livrării Documente tehnice ale cadastrului finale.  
   Art. 110. -   Deschiderea noilor cărţi funciare se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru la nivel de unitate administrativ-teritorială ori sector cadastral, în funcţie de obiectul contractului de servicii, respectiv după soluţionarea cererilor de rectificare, închiderea procedurii de verificare şi recepţie şi emiterea procesului-verbal de acceptanţă a documentelor tehnice finale ale cadastrului. Înscrierea se face în baza documentelor tehnice ale cadastrului finale.  
   Art. 111. -   Pentru fiecare imobil se deschide o carte funciară nouă, în format electronic.  
   Art. 112. -   În cărţile funciare sunt preluate informaţiile din registrul cadastral al imobilelor actualizat cu informaţiile obţinute în urma soluţionării cererilor de rectificare, precum şi informaţiile din cărţile funciare deschise în perioada desfăşurării lucrărilor sistematice, în cadrul înregistrării sporadice.  
   Art. 113. -   (1) Documentele care se emit în urma deschiderii cărţilor funciare sunt:  
   a) extrasul de carte funciară pentru informare;  

   b) extrasul de plan cadastral.  

   (2) Extrasele de carte funciară pentru informare sunt emise fără a fi semnate de oficiul teritorial, acestea fiind generate automat de sistemul informatic.  

   (3) Extrasele de carte funciară pentru informare şi extrasele de plan cadastral se comunică persoanelor interesate prin intermediul unităţii administrativ-teritoriale.  

   Art. 114. -   (1) Înscrierea în cartea funciară deschisă ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru reprezintă prima înregistrare a imobilului în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.  
   (2) Înscrierea în cartea funciară cuprinde:  

   a) ziua, luna, anul şi numărul de înregistrare sub care se face înscrierea;  

   b) poziţia din registrul cadastral al imobilelor sub care este înscris imobilul;  

   c) înscrisurile menţionate în registrul cadastral care fac dovada drepturilor supuse înscrierii;  

   d) arătarea dreptului şi a modalităţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie;  

   e) titularul dreptului sau al faptului juridic înscris;  

   f) cota de proprietate;  

   g) preţul, în situaţia în care este menţionat în act.  

   Art. 115. -   (1) Înscrierile în cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, se pot modifica la cerere sau din oficiu în baza unui referat, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.  
   (2) Referatul va fi întocmit de către personalul din cadrul serviciului cadastru, biroului de înregistrare sistematică ori serviciului publicitate imobiliară, în funcţie de obiectul modificării şi va fi aprobat de către inginerul şef sau registratorul şef.  

   2.3. Închiderea vechilor evidenţe şi arhivarea documentelor  

   Art. 116. -   (1) De la data înfiinţării din oficiu a cărţilor funciare orice evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării înregistrării sistematice îşi pierd valabilitatea.  
   (2) Planul cadastral rezultat în urma lucrărilor de cadastru sistematic reprezintă unicul suport grafic valabil pentru efectuarea înscrierilor în cartea funciară.  

   (3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legii fondului funciar sau în alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare deschiderii noilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară, îşi pierd valabilitatea.  

   (4) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu se mai înscriu în cărţile funciare, iar dacă s-au înscris, acestea se radiază la cererea proprietarului imobilului, a oricărei persoane interesate sau din oficiu.  

   Art. 117. -   Oficiul teritorial transmite unităţii administrativ-teritoriale un exemplar al Livrării - Documente tehnice ale cadastrului finale în format digital.  
   Art. 118. -   (1) Oficiile teritoriale pot deschide cărţi funciare din oficiu, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, convertind în format electronic informaţiile existente în arhiva acestora referitoare la drepturile reale pentru care au fost îndeplinite formalităţile legale de publicitate şi pentru care există informaţii grafice şi textuale ale imobilelor. În aceste cărţi funciare, la rubrica observaţii din partea I se va face menţiunea «Carte funciară aflată sub incidenţa art. 10 alin. (5) - (10) din Legea nr. 7/1996».  
   (2) Oficiile teritoriale vor publica şi afişa opisul alfabetic al proprietarilor, precum şi registrul cadastral, rezultate ca urmare a deschiderii din oficiu a acestor cărţi funciare, prin mijloacele de informare prevăzute pentru înregistrarea sistematică a imobilelor  

   (3) Informaţiile din opisul alfabetic şi registrul cadastral pot fi contestate de orice persoană interesată inclusiv electronic, pe pagina de internet creată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în acest scop. Contestaţiile se soluţionează printr-un proces-verbal care poate fi atacat cu plângere la judecătoria din raza teritorială de situare a imobilului, în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea împotriva procesului-verbal poate fi depusă la biroul teritorial sau direct la judecătoria în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilul, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 31 alin. (3) şi (4) din Lege.  

   (4) Înscrierile din cărţile funciare deschise potrivit alin. (1) pot fi actualizate gratuit de către titularii drepturilor reale asupra imobilelor înscrise în acestea, în termen de un an de la data înfiinţării, precum şi prin deschiderea din oficiu a cărţilor funciare la finalizarea înregistrării sistematice.  

ANEXA Nr. 1   

PLANUL CADASTRAL  

    Conţinutul planului cadastral:  

   • Titlul: Plan cadastral;  

   • Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral;  

   • Scara planului (pentru planurile ce conţin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 1000, iar pentru planurile ce conţin numai extravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 2000) şi sistemul de proiecţie STEREO 70;  

   • Legenda;  

   • Direcţia Nord;  

   • Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt judeţ; dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se scrie numai numele unităţii administrativ- teritoriale);  

   • Denumirea executantului (4cmx2cm), semnătura, data întocmirii;  

   • Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea;  

   • Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale;  

   • Limitele şi ID imobile;  

   • Numerele poştale ale imobilelor din intravilan;  

   • Limitele construcţiilor definitive;  

   • Toponimie (denumiri: hidrografie, principale forme de relief, păduri, drumuri şi străzi, denumiri ale obiectivelor industriale, socioculturale, etc.);  

   • Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale;  

   • Numărul planşei (dacă sunt mai multe);  

   • Trăsături de caroiaj 10 cm x 10 cm, grosime linie 0,18 mm, cu dimensiunea coordonatelor de 2 mm.  

    Planul cadastral în format .pdf va fi pregătit pentru tipărire conform celor ce urmează:  

    Pentru imobilele care reprezintă instituţii publice (şcoli, primărie, cămin cultural, biserică, etc.) sau imobile bine cunoscute de proprietari, interiorul poligonului (imobilului) se colorează şi se specifică denumirea instituţiei.  

   • Numărul sectorului cadastral are înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur;  

   • Grosimi linii:  

   - Cadru planşă - 0,5 mm;  

   - Limita de judeţ - 1 mm cu culoarea roşu;  

   - Limita UAT - 1 mm cu culoarea roşu;  

   - Limitele sectoarelor cadastrale - 1 mm, cu culoarea verde;  

   - Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;  

   - Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;  

   - Limita construcţiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;  

   - Crucile caroiajului se desenează cu grosimea de 0,2 mm.  

   • Texte  

	
	
	
	
	
	

	
	Denumire 
	Înălţime (mm) 
	Stil (M,Mm,m) 
	Înclinare (V, I) 
	Culoare 

	
	Judeţ 
	8 
	Majusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	UAT 
	8 
	Majusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	Localităţi 
	8 
	Maj. şi minusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	Hidrografie 
	2 
	Maj. şi minusculă 
	Italic 
	Albastru 

	
	Titlu 
	10 
	Majuscule 
	Vertical 
	Negru 

	
	Subtitluri, Sect. cad. 
	8 
	Maj. şi minusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	Scara 
	6 
	Maj. şi minusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	ID 
	4 
	
	Vertical 
	Negru 


   • Drumurile se redactează cu negru;  

   • Hidrografia se redactează cu albastru;  

   • Căile ferate se redactează cu semnul convenţional corespunzător.   

ANEXA Nr. 1A   

PLAN CADASTRAL PRELIMINAR AL INTRAVILANULUI  

    Conţinutul planului cadastral preliminar al intravilanului:  

   • Titlul: Plan cadastral al intravilanului;  

   • Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral;  

   • Scara planului (pentru planurile ce conţin intravilane, numitorul scării nu trebuie să depăşească 1000) şi sistemul de proiecţie STEREO 70;  

   • Legenda;  

   • Direcţia Nord;  

   • Limita UAT;  

   • Denumirea executantului (4 cm x 2 cm), semnătura, data întocmirii;  

   • Limitele intravilanului/intravilanelor şi numărul/denumirea;  

   • Limitele imobile;  

   • Numerele administrativ pentru imobilelor din intravilan acolo unde sunt atribuite de autoritatea locală;  

   • Limitele construcţiilor definitive;  

   • Toponimie (denumiri: drumuri şi străzi);  

   • Numărul sectorului cadastral are înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur;  

   • Grosimi linii:  

   - Cadru planşă - 0,5 mm;  

   - Limita de judeţ - 1 mm cu culoarea roşu;  

   - Limita UAT - 1 mm cu culoarea roşu;  

   - Limita intravilan - 1 mm, cu culoarea albastru;  

   - Limita imobil - 0,4 mm, cu negru;  

   - Limita construcţiilor cu caracter permanent - 0,2 mm, cu negru;  

   • Texte  

	
	
	
	
	
	

	
	Denumire 
	Înălţime (mm) 
	Stil (M,Mm,m) 
	Înclinare (V, I) 
	Culoare 

	
	Judeţ 
	8 
	Majusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	UAT 
	8 
	Majusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	Localităţi 
	8 
	Maj. şi minusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	Hidrografie 
	2 
	Maj. şi minusculă 
	Italic 
	Albastru 

	
	Titlu 
	10 
	Majuscule 
	Vertical 
	Negru 

	
	Subtitluri, Sect. cad. 
	8 
	Maj. şi minusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	Scara 
	6 
	Maj. şi minusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	ID 
	4 
	
	Vertical 
	Negru 


   • Drumurile se redactează cu negru;  

   • Hidrografia se redactează cu albastru;  

   • Căile ferate se redactează cu semnul convenţional corespunzător.  

    Separat se va livra un fişier format CSV, (Denumire UAT.csv) care să conţină adresele administrative şi coordonatele punctului de asociere, astfel:  

    UAT, Localitate, tip artera, den artera, nr. administrativ, Nord, Est  

    Exemplu:  

    CIOLPANI, Izvorani, stradă, Ţărmului, 23, 300000, 500000  

    Dicţionar de tipuri arteră:  

	
	
	

	
	Nr. Curent 
	Tip arteră 

	
	1 
	Alee 

	
	2 
	Bulevard 

	
	3 
	Cale 

	
	4 
	Canal 

	
	5 
	Canton 

	
	6 
	Cartier 

	
	7 
	Câmp 

	
	8 
	Colonie 

	
	9 
	Curte 

	
	10 
	Drum 

	
	11 
	Esplanadă 

	
	12 
	Fundac 

	
	13 
	Fundătură 

	
	14 
	Hotar 

	
	15 
	Intrare 

	
	16 
	Parc 

	
	17 
	Pasaj 

	
	18 
	Piaţă 

	
	19 
	Piaţetă 

	
	20 
	Pietonal 

	
	21 
	Platou 

	
	22 
	Pod 

	
	23 
	Poligon 

	
	24 
	Potecă 

	
	25 
	Prelungire 

	
	26 
	Rampa 

	
	27 
	Scuar 

	
	28 
	Splai 

	
	29 
	Staţie 

	
	30 
	Stradă 

	
	31 
	Stradelă 

	
	32 
	Suiş 

	
	33 
	Şir 

	
	34 
	Şosea 

	
	35 
	Trecătoare 

	
	36 
	Uliţă 

	
	37 
	Vad 

	
	38 
	Variantă 

	
	0 
	Neidentificat 


   Note:   

    Coordonatele Nord, Est vor fi introduse în sistemul de proiecţie STEREO70 (în metri fără zecimale).  

    Denumirile vor fi scrise cu diacritice.  

    Punctul de asociere va fi amplasat aproximativ în centrul poligonului ce reprezintă imobilul respectiv.  

    Structura fişierelor pentru predare:  

    Sublivrarea Plan cadastral preliminar al intravilanului  

    Director: UAT_plan_cadastral_preliminar_intravilan, cu subdirectoarele:  

   - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie etc:  

    [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT;  

    [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);  

    [Cod SIRSUP]_SECTOR - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT);  

    [Cod SIRSUP]_TARLA - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.  

    [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator);  

    [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc.  

    sau  

   - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_preliminar_intravilan .dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral".  

    Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_preliminar_intravilan .dxf" va conţine minim următoarele:  

	
	
	

	
	DENUMIREA LAYER-ULUI 
	CONŢINUTUL LAYER-ULUI 

	
	[Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei 
	- Titlul: Plan cadastral intravilan;
- Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral;
- Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70;
- Legenda;
- Direcţia Nord;
- Denumirea executantului, data întocmirii;
- Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale;
- Numărul planşei (dacă sunt mai multe);
- Trăsături de caroiaj 

	
	[Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly 
	Limita UAT şi teritorii vecine 

	
	[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt 
	Numele unităţilor administrativ- teritoriale 

	
	[Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly 
	Limitele intravilanului/intravilanelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt 
	Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly 
	Limitele sectoarelor cadastrale 

	
	[Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt 
	Numerele sectoarelor cadastrale 

	
	[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly 
	Limitele imobilelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt 
	ID-urile imobilelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_TARLA_poly 
	limita tarlalelor/cvartalelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_TARLA_txt 
	numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt 
	Numerele poştale ale imobilelor din intravilan 

	
	[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly 
	Limitele construcţiilor definitive 

	
	[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt 
	Codurile construcţiilor 

	
	[Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt 
	Toponimie 


    şi - un subdirector "tiff georeferenţiat" care include fişierele de tip tiff.  

ANEXA Nr. 2   

REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR  

    UAT . . . . . . . . . .  

Sector cadastral nr . . . . . . . . . .  

    Zonă cooperativizată/necooperativizată (Co/NCo)  

   1. DESCRIEREA IMOBILULUI  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	DATE TEREN 
	DATE CONSTRUCŢII 

	
	Identificat or teren 
	Adresă imobil 
	Nr. cadastral1)
	Nr. CF1)
	Suprafaţa măsurată 
	Intravilan/ extravilan (I/E) 
	Nr. top 
	Nr. tarla 
	Nr. parcelă 
	Categorie folosinţă 
	Suprafaţă parcelă 
	Identificator construcţie 
	Cod grupă destinaţie 
	Suprafaţa construită 
	Nr. niveluri 
	Nr. CF 
	Constr. cu acte (DA/ NU) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   2. PROPRIETATEA/POSESIA  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Titularul dreptului/posesiei 
	Data naşterii/ CUI 
	Domiciliu/ Sediu 
	Cota parte 
	Identificator entitate asociată2)
	Cotă parte teren UI3)
	Mod de dobândire 
	Act juridic 
	Obs privitoare la proprietar4)

	
	Nume/ Denumire 
	Iniţiala tatălui 
	Prenume 
	
	
	
	
	
	
	Tip act 
	Nr. act/ data 
	Emitent 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   3. SARCINI/DEZMEMBRĂMINTE  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Titular 
	Data naşterii/ CUI 
	Domiciliu/ Sediu 
	Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de 
	Cota parte 
	Identificator entitate asociată2)
	Act juridic 
	Valoare ipotecă 
	Tip monedă 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nume/ Denumire 
	Iniţiala tatălui 
	Prenume 
	
	
	proprietate 
	
	
	Tip act 
	Nr. act/ data 
	Emitent 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII  

	
	
	
	
	
	

	
	Tipul notării 
	Tip act 
	Nr. act/ data 
	Emitent 
	Identificator entitate asociată2)

	
	
	
	
	
	


   5. OBSERVAŢII  

	
	
	
	

	
	Imobil împrejmuit/neîmprejmuit 
	Imobil contestat/necontestat5)
	Alte observaţii 

	
	
	
	


   1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică  

   2) Prin entitate asociată se înţelege: teren, construcţie, UI  

   3) Coloana se completează numai pentru UI din construcţiile condominiu  

   4) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat  

   5) Se completează numai pentru livrările de tip "documente tehnice finale"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .  

   Notă:   

    În dreapta jos, pe fiecare pagină se menţionează: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), Sectorul cadastral nr . . . . . . . . . . anul realizării.  

   * Registrul cadastral al imobilelor se întocmeşte pe sectoare cadastrale.  

    Filele tipărite, corespunzătoare fiecărui sector cadastral, se îndosariază în volume lege cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID.  

    Datele privind construcţiile-condominiu dintr-un sector cadastral se îndosariază separat, în volume cuprinzând câte 200 de file, ordonate după ID imobil. Pentru fiecare construcţie- condominiu se îndosariază: fila registrului cadastral care se întocmeşte pentru teren şi construcţii, foaia colectivă, filele registrului cadastral pentru unităţile individuale componente.  

    Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât informaţiile referitoare la ultimul imobil să fie menţionate integral. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea registrului, UAT, sectorul cadastral şi, după caz, numărul volumului. Prima pagină a Registrului conţine identificatorii imobilelor componente (eventual intervalul acestora, dacă este cazul).  

    Pe prima pagină a volumelor în care se îndosariază date referitoare la construcţiile tip condominiu, se specifică şi adresa. Paginile fiecărui volum al registrului se numerotează de la 1 la n.  

    Model pentru UI din construcţiile condominiu   

    UAT . . . . . . . . . .  

    Sector cadastral nr . . . . . . . . . .  

   1. DESCRIEREA UNITĂŢII INDIVIDUALE  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Identificator UI
	Adresa construcţiei
	Număr cadastral/Nr. top.1)
	Nr. CF individuală1)
	Nr. tronson
	Scara
	Nivel
	Număr apartament
	Cod unitate individuală (UI)
	Suprafaţă utilă ap. (mp)
	Cote părţi comune
	Cotă parte teren


   2. PROPRIETATEA/POSESIA  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Titularul dreptului/posesiei 
	Data naşterii/ CUI 
	Domiciliu / Sediu 
	Cota parte2)
	Mod de dobândire 
	Act juridic 
	Obs privitoare la proprietar3)

	
	Nume/ Denumire 
	Iniţiala tatălui 
	Prenume 
	
	
	
	
	Tip act 
	Nr. act/ data 
	Emitent 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   3. SARCINI/DEZMEMBRĂMINTE  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Titular 
	Data naşterii / CUI 
	Domiciliu / Sediu 
	Tipul sarcinii sau al dezmembrămintelor dreptului de proprietate
	Cota parte2)
	Act juridic 
	Valoare ipotecă
	Tip monedă

	
	Nume/ Denumire
	Iniţiala tatălui
	Prenume
	
	
	
	
	Tip act
	Nr. act/ data
	Emitent
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   4. NOTĂRI, PROCESE, INTERDICŢII  

	
	
	
	
	

	
	Tipul notării 
	Tip act 
	Nr. act/ data 
	Emitent 

	
	
	
	
	


   5. OBSERVAŢII  

	
	
	

	
	Date UI contestat/necontestat4)
	Alte observaţii 

	
	
	


   1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică  

   2) Se referă la suprafaţa UI şi la cotele părţi comune  

   3) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat  

   4) Se completează numai pentru livrările de tip "documente tehnice finale"; numai pentru imobilele contestate, cu precizarea Cerere de rectificare/Contestaţie nr . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .  

   Notă:   

    În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr. anul realizării  

    Formularul de mai jos (Foaia colectivă) constituie parte integrantă din Registrul cadastral al imobilelor şi se completează numai pentru construcţiile tip condominiu şi unităţile individuale componente.  

    Foaie Colectivă   

    UAT . . . . . . . . . .  

    Sector cadastral nr . . . . . . . . . .  

   A. Partea I - Foaia de avere  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ID-Cn
	Număr cadastral/ Nr. top.1)
	Număr CF1)
	Adresa construcţiei 
	Suprafaţa ocupată la sol (mp) 

	
	
	
	
	
	

	
	Nr. tronson 
	Scara 
	Nivel 
	Număr apartament 
	Cod unitate individuală (UI) 
	Nr. CF individuală1)
	Suprafaţă utilă ap. (mp) 
	Cote părţi comune 
	Cotă parte teren 
	Obs. 

	
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Descrierea părţilor comune indivize: 
	


   1) Numere alocate anterior demarării lucrărilor de înregistrare sistematică  

   Note:   

    În dreapta jos, pe fiecare pagină se tipăreşte: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), anul realizării  

ANEXA Nr. 3   

OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ŞI AL ALTOR DEŢINĂTORI  

    Judeţul . . . . . . . . . .  

    UAT . . . . . . . . . .  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr. crt. 
	Nume/ denumire deţinător 
	Data naşterii / CUI 
	Identificator1)
	Planşa 
	Sector cadastral 
	Adresa imobilului2)
	Suprafaţa în proprietate 
	Suprafaţa în posesie3)
	Observaţii deţinător4)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   1) Identificatorul atribuit de Prestator imobilului în procesul de realizare a lucrării de înregistrare sistematică  

   2) Pentru deţinătorii de UI se completează şi număr tronson, scara, nivel, număr apartament  

   3) Se menţionează pentru imobilul care are posesor  

   4) Se menţionează dacă proprietarul este decedat sau proprietarul este neidentificat  

   Note:   

    Data naşterii titularului dreptului se extrage din codul numeric personal al acestuia.  

    În dreapta jos, pe fiecare pagină se menţionează: numărul paginii, înregistrare sistematică UAT (se completează denumirea UAT), sectorul cadastral nr . . . . . . . . . ., anul realizării  

   * Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători se întocmeşte la nivel de livrare (UAT/livrare nr. . . . . . . . . . ./sector cadastral) şi se îndosariază în volume de câte 200 de file ordonate alfabetic. Numărul filelor poate fi mai mare sau mai mic, astfel încât deţinătorii având aceeaşi iniţială a numelui să fie înscrişi integral într-un volum. Pe coperta fiecărui volum se specifică: denumirea, UAT şi literele reprezentând iniţialele numelor componente. Paginile fiecărui volum al opisului alfabetic se numerotează de la 1 la n.  

ANEXA Nr. 4   

ANGAJAMENT DE CONFIDENŢIALITATE  

    Subsemnatul/a . . . . . . . . . . angajat la . . . . . . . . . . în calitate de . . . . . . . . . . mă oblig ca pe perioada derulării contractului nr . . . . . . . . . . având ca obiect realizarea lucrărilor sistematice de cadastru în UAT . . . . . . . . . ., sectoarele cadastrale nr . . . . . . . . . . 1), să asigur confidenţialitatea datelor şi informaţiilor gestionate de către ANCPI/OCPI, cu care intru în contact pe toată perioada de derulare a contractului, precum şi pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data finalizării acestuia.  

   1) se enumeră sectoarele cadastrale  

    În aplicarea prevederilor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.  

	
	
	

	
	Data
	Semnătura,


ANEXA Nr. 5   

FIŞA DE DATE A IMOBILULUI  

    UAT . . . . . . . . . .  

    Sector cadastral . . . . . . . . . .  

    ID imobil . . . . . . . . . .  

   1. DATE TEREN  

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr. Tarla/ stradă 
	Nr. parcelă/ nr. poştal 
	Suprafaţă măsurată 
	Nr. CF 
	Nr. cad/ nr. top 
	Împrejmuit/ Neîmprejmuit (Î/N) 
	Zona cooperativizată/ necooperativizată (Co/Nco) 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


    Observaţii:  

   2. DATE CONSTRUCŢII PERMANENTE  

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Identificator construcţie 
	Cod grupă destinaţie 
	Număr niveluri 
	Constr. cu acte (DA/NU) 
	Construcţie condominiu (DA/NU) 
	Nr. bloc 
	Nr. total UI 
	Suprafaţă construită măsurată 

	
	C1 
	
	
	
	
	
	
	

	
	C2 
	
	
	
	
	
	
	

	
	. . . 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cn 
	
	
	
	
	
	
	


    Părţile comune:  

    Observaţii:  

   3. PROPRIETATEA/POSESIA  

	
	
	
	
	
	

	
	Nr. Crt. 
	Nume şi prenume deţinător/ Denumire persoană juridică 
	CNP/ CUI 
	Nr. act de proprietate/posesie 
	Observaţii 

	
	1 
	
	
	
	

	
	2 
	
	
	
	


    În aplicarea prevederilor legale pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, titularul declară că este de acord cu prelucrarea şi publicarea datelor cu caracter personal colectate în cadrul procesului de înregistrare sistematică.  

    Declaraţia titularului dreptului de proprietate:  

    Subsemnatul . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . . posesor al CI seria. nr . . . . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . . . la data . . . . . . . . . . declar că sunt de acord cu înregistrarea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului cu ID nr . . . . . . . . . . reprezentând . . . . . . . . . . cu suprafaţa diminuată de . . . . . . . . . . ha şi cu amplasamentul stabilit conform înţelegerii dintre proprietarii imobilelor din sectorul cadastral nr . . . . . . . . . .  

	
	
	

	
	Posesor/Titular drept de proprietate
(nume şi prenume, semnătura)
	Reprezentantul Prestatorului
(nume şi prenume, semnătura)


   Note:   

   - Pentru a prelua toate datele constatate la teren, în cazul situaţiilor complexe, Prestatorul poate modifica formatul fişei de date a imobilului, cu acordul Achizitorului.  

   - Declaraţia titularului dreptului de proprietate se completează în cazul sectoarelor cadastrale cu deficit de suprafaţă. Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către titularii dreptului de proprietate.  

   - În cazul imobilelor cu posesori, Fişa de date este semnată în mod obligatoriu de către posesori  

ANEXA Nr. 6   

STRUCTURA FIŞIERELOR PENTRU PREDARE  

    Pentru situaţiile neprezentate în anexă, Prestatorul creează subdirectoare separate şi denumeşte fişierele cu nume relevante, corespunzătoare sectoarelor cadastrale predate.  

    Livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare  

    Director: UAT Date teren  

    Conţine subdirectorul:  

   - "Memoriu_tehnic", cu fişiere care conţin descrierea lucrărilor efectuate.  

    Director: UAT Registru livare-parţială-nr. . . . . . . . . . .  

    Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral) Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.  

    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului.  

    Director: UAT Opis livare-parţială-nr. . . . . . . . . . .  

    Conţine fişiere pdf şi xls cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, având denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT livare-parţială-nr. . . . . . . . . . .  

    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate opisului alfabetic.  

    Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral).  

    Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.  

    Director: UAT planuri cadastrale livare-parţială-nr. . . . . . . . . . .  

    Conţine:  

   - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc:  

    [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT;  

    [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);  

    [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT); [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.  

    [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator);  

    [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc.  

   - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_livrare-partiala-nr. . . .dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral". Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale;  

    Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_livrare-partiala-nr. . . .dxf" va conţine minim următoarele:  

	
	
	

	
	DENUMIREA LAYER-ULUI 
	CONŢINUTUL LAYER-ULUI 

	
	[Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei 
	- Titlul: Plan cadastral;
- Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral;
- Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70;
- Legenda;
- Direcţia Nord;
- Denumirea executantului, data întocmirii;
- Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale;
- Numărul planşei (dacă sunt mai multe);
- Trăsături de caroiaj 

	
	[Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly 
	Limita UAT şi teritorii vecine 

	
	[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt 
	Numele unităţilor administrativ - teritoriale 

	
	[Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly 
	Limitele intravilanului/intravilanelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt 
	Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly 
	Limitele sectoarelor cadastrale 

	
	[Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt 
	Numerele sectoarelor cadastrale 

	
	[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly 
	Limitele imobilelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt 
	ID-urile imobilelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_TARLA_poly 
	limita tarlalelor/cvartalelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_TARLA_txt 
	numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt 
	Numerele poştale ale imobilelor din intravilan 

	
	[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly 
	Limitele construcţiilor definitive 

	
	[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt 
	Codurile construcţiilor 

	
	[Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt 
	Toponimie 


    şi  

   - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff şi pdf.  

    Livrarea "Documentele tehnice ale cadastrului - documente tehnice finale  

    Director: UAT Registru final  

    Conţine fişiere actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor privitoare la calitatea de posesor, cu denumirea Sn_Registrul cadastral al imobilelor_UAT_final, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.  

    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate unui registru cadastral al sectorului.  

    Director: UAT Opis final  

    Conţine fişiere pdf şi xls cu Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători, actualizat cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare.  

    Fişierul are denumirea Opis_alfabetic_deţinători_UAT_final.  

    În funcţie de situaţie, se creează unul sau mai multe fişiere .pdf asociate indexului alfabetic.  

    Conţine subdirectoare denumite S1, S2, ., Sn (unde n reprezintă numărul sectorului cadastral).  

    Fiecare subdirector "Sn" conţine fişiere cu denumirea Sn_Opis_alfabetic_deţinători _UAT, unde n reprezintă numărul sectorului cadastral, iar UAT denumirea teritoriului administrativ.  

    Director: UAT planuri cadastrale final  

    Conţine date actualizate cu modificările rezultate în urma soluţionării cererilor de rectificare:  

   - un subdirector "shp" care include fişiere conţinând toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral", cu fişiere shp separate pentru limita UAT, limita intravilan, limita sectoare cadastrale, limita tarla/cvartal, limita imobile, construcţii, toponimie, etc:  

    [Cod SIRSUP]_[denumire UAT]_limita_ - shp reprezentând limita UAT, având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT;  

    [Cod SIRSUP]_INTRAV_[nr. trup] - shp reprezentând limita intravilanelor având ca atribute: codul SIRSUP, codul SIRUTA, judeţul, denumirea UAT, numărul trupului de intravilan (unic la nivelul UAT);  

    [Cod SIRSUP]_SECTOR_[nr. sector] - shp reprezentând limita sectoarelor având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul sectorului cadastral (unic la nivelul UAT);  

    [Cod SIRSUP]_TARLA_[nr. tarla] - shp reprezentând limita tarla/cvartal având ca atribute: codul SIRSUP, judeţul, denumirea UAT, numărul tarlalei/cvartalului.  

    [Cod SIRSUP]_IMOBILE - shp reprezentând limita imobilului (fiecare imobil având ca atribute codul SIRSUP şi ID atribuit de Prestator);  

    [Cod SIRSUP]_CONSTRUCTII - shp reprezentând conturul construcţiilor (fiecare construcţie având ca atribute codul SIRSUP, ID atribuit de Prestator, codul construcţiei atribuit de Prestator) etc.  

   - un subdirector "dxf" care include fişierul "plan_cadastral_final.dxf" ce conţine, pe layere separate, toate elementele grafice şi textuale descrise la "Conţinutul planului cadastral".  

    Acest fişier include toate elementele din formatul tipărit al planurilor cadastrale.  

    Structura de layere a fişierului "plan_cadastral_final.dxf" va conţine minim următoarele:  

	
	
	

	
	DENUMIREA LAYER-ULUI 
	CONŢINUTUL LAYER-ULUI 

	
	
[Cod_SIRSUP]_Cadrul plansei 
	- Titlul: Plan cadastral;
- Subtitluri: UAT, judeţul, sectorul cadastral;
- Scara planului şi sistemul de proiecţie STEREO 70;
- Legenda;
- Direcţia Nord;
- Denumirea executantului, data întocmirii;
- Schiţa cu dispunerea sectoarelor cadastrale;
- Numărul planşei (dacă sunt mai multe); 

	
	
	- Trăsături de caroiaj 

	
	[Cod_SIRSUP]_LIMITA_poly 
	Limita UAT şi teritorii vecine 

	
	[Cod_SIRSUP]_LIMITA_txt 
	Numele unităţilor administrativ- teritoriale 

	
	[Cod_SIRSUP]_INTRAV_poly 
	Limitele intravilanului/intravilanelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_INTRAV_txt 
	Numărul/denumirea intravilanului/intravilanelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_SECTOR_poly 
	Limitele sectoarelor cadastrale 

	
	[Cod_SIRSUP]_SECTOR_txt 
	Numerele sectoarelor cadastrale 

	
	[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_poly 
	Limitele imobilelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_IMOBILE_txt 
	ID-urile imobilelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_TARLA_poly 
	limita tarlalelor/cvartalelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_TARLA_txt 
	numărul/denumirea tarlalelor/cvartalelor 

	
	[Cod_SIRSUP]_NR POSTAL_txt 
	Numerele poştale ale imobilelor din intravilan 

	
	[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_poly 
	Limitele construcţiilor definitive 

	
	[Cod_SIRSUP]_CONSTRUCTII_txt 
	Codurile construcţiilor 

	
	[Cod_SIRSUP]_TOPONIMIE_txt 
	Toponimie 


    şi  

   - un subdirector "tiff/pdf" care include fişierele de tip tiff şi pdf.  

ANEXA Nr. 7 
  

STRUCTURA ŞI DESCRIEREA CÂMPURILOR FIŞIERULUI CGXML  

	
	
	
	
	
	

	
	Tag părinte 
	Tag copil 1 
	Tip Data 
	Lungime 
	Descriere 

	
	Address 
	ADDRESSID 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al adresei 

	
	
	SIRSUP 
	String 
	50 
	SIRUTA superioară reprezentând UAT 

	
	
	SIRUTA 
	String 
	50 
	SIRUTA reprezentând localitatea 

	
	
	INTRAVILAN 
	Boolean 
	
	Valoare booleană intravilan 

	
	
	DISTRICTTYPE 
	String 
	50 
	Tip subunitate administrativă (Dicţionar) 

	
	
	DISTRICTNAME 
	String 
	50 
	Denumire subunitate administrativă 

	
	
	STREETTYPE 
	String 
	50 
	Tip stradă (Dicţionar) 

	
	
	STREETNAME 
	String 
	50 
	Denumire stradă 

	
	
	POSTALNUMBER 
	String 
	50 
	Număr poştal 

	
	
	BLOCK 
	String 
	50 
	Bloc 

	
	
	ENTRY 
	String 
	50 
	Scara 

	
	
	FLOOR 
	String 
	50 
	Etaj 

	
	
	APNO 
	String 
	50 
	Număr apartament 

	
	
	ZIPCODE 
	String 
	50 
	Cod poştal 

	
	
	DESCRIPTION 
	String 
	4000 
	Descriere suplimentară 

	
	
	SECTION 
	String 
	100 
	Tronson 

	
	Building 
	BUILDINGID 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al construcţiei 

	
	
	LANDID 
	Int32 
	
	Identificatorul terenului pe care se află construcţia 

	
	
	ADDRESSID 
	Int32 
	
	Identificatorul adresei construcţiei 

	
	
	BUILDNO 
	Int32 
	
	Numărul construcţiei în cadrul terenului 

	
	
	MEASUREDAREA 
	Double 
	
	Suprafaţa măsurată a construcţiei 

	
	
	TOTALAREA 
	Double 
	
	Suprafaţa desfăşurată a construcţiei 

	
	
	BUILDINGDESTINATIO N 
	String 
	50 
	Cod grupă destinaţie (Dicţionar) 

	
	
	LEVELSNO 
	Int32 
	
	Număr nivele construcţie 

	
	
	IUNO 
	Int32 
	
	Număr unităţi individuale 

	
	
	TAXVALUE 
	Double 
	
	Valoare de impozitare 

	
	
	NOTES 
	String 
	2000 
	Comentarii/Menţiuni construcţie 

	
	
	ISLEGAL 
	Boolean 
	
	Valoare booleană 'Are acte' 

	
	
	LEGALAREA 
	Double 
	
	Suprafaţa din acte a construcţiei 

	
	
	E2IDENTIFIER 
	String 
	200 
	Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA 

	
	
	PAPERCADNO 
	String 
	200 
	Număr cadastral hârtie 

	
	
	PAPERLBNO 
	String 
	200 
	Număr carte funciară hârtie 

	
	
	TOPONO 
	String 
	200 
	Număr topografic 

	
	
	CADGENNO 
	String 
	200 
	Identificator înregistrare sistematică 

	
	BuildingCommon Parts 
	BUILDINGCOMMONPA RTID 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al părţii comune 

	
	
	BUILDINGID 
	Int32 
	
	Identificatorul construcţiei de care aparţine partea comună 

	
	
	COMMONPARTTYPE 
	String 
	255 
	Tip parte comună (Dicţionar) 

	
	Contested 
	CONTESTEDID 
	Int32 
	
	Identificator unic al contestaţiei 

	
	
	CONTESTEDNUMBER 
	Int32 
	
	Număr cerere de rectificare/contestaţie 

	
	
	CONTESTEDDATE 
	DateTime
	
	Data cererii de rectificare/contestaţiei 

	
	
	SOLUTIONNUMBER 
	Int32 
	
	Număr proces verbal de soluţionare cerere de rectificare/contestaţie 

	
	
	SOLUTIONDATE 
	DateTime
	
	Data proces verbal de soluţionare cerere de rectificare/contestaţie 

	
	ContestedxEntity 
	CONTESTEDXENTITYI D 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al legăturii dintre contestaţie şi entitate 

	
	
	CONTESTEDID 
	Int32 
	
	Identificatorul contestaţiei 

	
	
	LANDID 
	Int32 
	
	Identificatorul terenului la care se refera contestaţia 

	
	
	BUILDINGID 
	Int32 
	
	Identificatorul construcţiei de care aparţine partea comună 

	
	
	IUID 
	Int32 
	
	Identificatorul unităţii individuale la care se refera contestaţia 

	
	
	NOTES 
	String 
	4000 
	Observaţii 

	
	Deed 
	DEEDID 
	Int32 
	
	Identificator unic al actului/documentului 

	
	
	DEEDNUMBER 
	String 
	50 
	Numărul actului/documentului 

	
	
	DEEDDATE 
	DateTime
	
	Data actului/documentului 

	
	
	DEEDTYPE 
	String 
	50 
	Tipul actului/documentului 

	
	
	
	
	
	(Dicţionar) 

	
	
	AUTHORITY 
	String 
	50 
	Autoritatea emitentă 

	
	
	NOTES 
	String 
	4000 
	Descriere suplimentară act/document 

	
	
	FILEID 
	Int32 
	
	Identificatorul descrierii fişierului de care se leagă actul/documentul 

	
	
	VALUECURRENCY 
	String 
	50 
	Tip monedă valoare act/document 

	
	
	VALUEAMOUNT 
	String 
	200 
	Valoare act/document 

	
	FileDescription 
	FILENAME 
	String 
	50 
	Denumirea fişierul CGXML 

	
	
	EXPORTDATE 
	DateTime
	
	Data exportului fişierului din sistemul 

	
	
	
	
	
	ETERRA 

	
	
	FILEVERSION 
	String 
	50 
	Versiunea fişierului CG/aplicaţiei Generare CG cu care a fost generat 

	
	
	OPERATIONTYPE 
	String 
	50 
	Tip operaţiune cadastrală (Dicţionar) 

	
	
	LICENSEDNAME 
	String 
	255 
	Denumire/Nume autorizat 

	
	
	LICENSENUMBER 
	String 
	50 
	Serie licenţă autorizat 

	
	
	FILEID 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al descrierii fişierului 

	
	Land 
	LANDID 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al terenului 

	
	
	CADSECTOR 
	String 
	200 
	Sectorul cadastral în care se află terenul 

	
	
	DRAWINGID 
	Int32 
	
	Numărul planşei 

	
	
	ADDRESSID 
	Int32 
	
	Identificatorul adresei terenului 

	
	
	MEASUREDAREA 
	Double 
	
	Suprafaţa măsurată teren 

	
	
	PARCELLEGALAREA 
	Double 
	
	Suprafaţa totală din acte teren 

	
	
	ISNEW 
	Boolean 
	
	Valoare booleană tip teren nou 

	
	
	FILEID 
	Int32 
	
	Identificatorul descrierii fişierului CG de care se leagă terenul 

	
	
	BUILDINGLEGALARE A 
	Double 
	
	Suprafaţa totală din acte construcţii 

	
	
	TAXVALUE 
	Double 
	
	Valoare de impozitare 

	
	
	NOTES 
	String 
	2000 
	Comentarii/Menţiuni teren 

	
	
	ENCLOSED 
	Boolean 
	
	Valoare booleană împrejmuit (True), neîmprejmuit (FALSE) 

	
	
	COAREA 
	Boolean 
	
	Valoare booleană zona cooperativizată (True), necooperativizată (FALSE) 

	
	
	E2IDENTIFIER 
	String 
	200 
	Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA 

	
	
	PAPERCADNO 
	String 
	200 
	Număr cadastral hârtie 

	
	
	PAPERLBNO 
	String 
	200 
	Număr carte funciară hârtie 

	
	
	TOPONO 
	String 
	200 
	Număr topografic 

	
	
	CADGENNO 
	String 
	200 
	Identificator înregistrare sistematică 

	
	IU 
	IUID 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al unităţii individuale 

	
	
	BUILDINGID 
	Int32 
	
	Identificatorul construcţiei de care aparţine unitatea individuală 

	
	
	IDENTIFIER 
	String 
	50 
	Identificator apartament 

	
	
	SECTION 
	String 
	50 
	Tronsonul blocului de care aparţine unitatea individuală 

	
	
	APNO 
	String 
	50 
	Număr apartament/denumire a unităţii individuale 

	
	
	ENTRY 
	String 
	50 
	Scara blocului 

	
	
	MEASUREDAREA 
	Double 
	
	Suprafaţa măsurată 

	
	
	TOTALAREA 
	Double 
	
	Suprafaţa utilă 

	
	
	LANDINDIVISIONARE A 
	String 
	
	Valoare cotă teren indiviză (fracţie) 

	
	
	COMMONPARTSAREA 
	String 
	
	Valoare cotă părţi comune (fracţie) 

	
	
	NOTES 
	String 
	2000 
	Comentarii/Menţiuni unitate individuală 

	
	
	FLOOR 
	String 
	50 
	Etaj 

	
	
	LANDDIVISIONTYPE 
	String 
	
	Tip cotă teren indiviză (Dicţionar) 

	
	
	COMMONPARTSTYPE 
	String 
	
	Tip cotă părţi comune (Dicţionar) 

	
	
	ROOMNO 
	Int16 
	
	Număr camere 

	
	
	E2IDENTIFIER 
	String 
	200 
	Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA 

	
	
	PAPERCADNO 
	String 
	200 
	Număr cadastral hârtie 

	
	
	PAPERLBNO 
	String 
	200 
	Număr carte funciară hârtie 

	
	
	TOPONO 
	String 
	200 
	Număr topografic 

	
	
	CADGENNO 
	String 
	200 
	Identificator înregistrare sistematică 

	
	Parcel 
	PARCELID 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al parcelei 

	
	
	LANDID 
	Int32 
	
	Identificatorul terenului de care aparţine parcela 

	
	
	NUMBER 
	Int32 
	
	Număr parcelă 

	
	
	MEASUREDAREA 
	Double 
	
	Suprafaţa măsurată parcelă 

	
	
	USECATEGORY 
	String 
	50 
	Tip categorie folosinţă (Dicţionar) 

	
	
	INTRAVILAN 
	Boolean 
	
	Valoare booleană intravilan 

	
	
	TAXVALUE 
	Double 
	
	Valoare taxă de impozitare 

	
	
	TITLENO 
	String 
	50 
	Număr titlu de proprietate 

	
	
	LANDPLOTNO 
	String 
	50 
	Număr tarla 

	
	
	PARCELNO 
	String 
	50 
	Numărul parcelei din tarla 

	
	
	NOTES 
	String 
	2000 
	Comentarii/Menţiuni parcelă 

	
	
	E2IDENTIFIER 
	String 
	200 
	Identificatorul electronic aparţinând sistemului ETERRA 

	
	
	PAPERCADNO 
	String 
	200 
	Număr cadastral hârtie 

	
	
	PAPERLBNO 
	String 
	200 
	Număr carte funciară hârtie 

	
	
	TOPONO 
	String 
	200 
	Număr topografic parcelă 

	
	
	CADGENNO 
	String 
	200 
	Identificator înregistrare sistematică 

	
	Person 
	PERSONID 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al persoanei 

	
	
	ADDRESSID 
	Int32 
	
	Identificatorul adresei persoanei 

	
	
	FIRSTNAME 
	String 
	255 
	Prenume persoană fizică 

	
	
	ISPHYSICAL 
	Boolean 
	
	Valoare booleană persoană fizică (True), juridică (FALSE) 

	
	
	LASTNAME 
	String 
	255 
	Nume persoană fizică/Denumire persoană juridică 

	
	
	DEFUNCT 
	Boolean 
	
	Valoare booleană decedat (True), viu/stare nedeterminată (FALSE) 

	
	
	IDENTIFIED 
	Boolean 
	
	Valoare booleană proprietar identificat (True), neidentificat (FALSE) 

	
	
	IDCODE 
	String 
	50 
	Cod CNP/CUI 

	
	
	PREVIOUSLASTNAME 
	String 
	50 
	Nume anterior persoană 

	
	
	FATHERINITIAL 
	String 
	50 
	Iniţiala tatălui 

	
	
	CITIZENSHIPCOUNTR Y 
	String 
	50 
	Cetăţenie (Dicţionar) 

	
	
	IDCARDTYPE 
	String 
	50 
	Tip act de identitate (Dicţionar) 

	
	
	IDCARDSERIALNO 
	String 
	50 
	Serie act de identitate 

	
	
	IDCARDNUMBER 
	String 
	
	Număr act de identitate 

	
	
	NOTES 
	String 
	2000 
	Comentarii/Menţiuni 

	
	
	PHONE 
	String 
	
	Telefon 

	
	
	EMAIL 
	String 
	
	Email 

	
	
	FILEID 
	Int32 
	
	Identificatorul descrierii fişierului 

	
	
	REGISTRATIONID 
	Int32 
	
	Identificatorul înregistrării 

	
	Points 
	POINTID 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al punctului 

	
	
	IMMOVABLEID 
	Int32 
	
	Identificatorul terenului de care 

	
	
	
	
	
	aparţine punctul 

	
	
	BUILDINGID 
	Int32 
	
	Identificatorul construcţiei de care aparţine punctul 

	
	
	NO 
	String 
	50 
	Număr punct 

	
	
	X 
	Double 
	
	Coordonata X a punctului 

	
	
	Y 
	Double 
	
	Coordonata Y a punctului 

	
	Registration 
	REGISTRATIONID 
	Int32 
	
	Identificatorul unic al înscrierii 

	
	
	REGISTRATIONTYPE 
	String 
	
	Tip înscriere (Dicţionar) 

	
	
	RIGHTTYPE 
	String 
	50 
	Tip drept (Dicţionar) 

	
	
	RIGHTCOMMENT 
	String 
	2000 
	Detalii suplimentare legate de înscrierea unui drept 

	
	
	NOTES 
	String 
	4000 
	Textul notei în cazul în care tipul înscrierii este notă 

	
	
	DEEDID 
	Int32 
	
	Identificatorul actului în baza căruia se face înscrierea 

	
	
	TITLE 
	String 
	50 
	Mod dobândire al dreptului (Dicţionar) 

	
	
	QUOTATYPE 
	String 
	50 
	Tip cotă 

	
	
	INITIALQUOTA 
	String 
	10 
	Cota iniţială (fracţie) 

	
	
	ACTUALQUOTA 
	String 
	50 
	Cota actuală (fracţie) 

	
	
	VALUECURRENCY 
	String 
	50 
	Tip monedă 

	
	
	VALUEAMOUNT 
	String 
	50 
	Valoare în monedă 

	
	
	COMMENTS 
	String 
	2000 
	Observaţii 

	
	
	LBPARTNO 
	Int32 
	
	Partea cărţii funciare în care se va face 

	
	
	
	
	
	înscrierea (2 sau 3) 

	
	
	POSITION 
	Int32 
	
	Număr poziţie din partea cărţii funciare în care se va face înscrierea 

	
	
	APPNO 
	Int32 
	
	Numărul cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea 

	
	
	APPDATE 
	DateTime
	
	Data cererii în baza căreia s-a făcut înscrierea 

	
	RegistrationXEntity 
	REGISTRATIONXENTI TYID 
	String 
	
	Identificatorul unic al legăturii dintre înregistrare şi entitate 

	
	
	REGISTRATIONID 
	Int32 
	
	Identificatorul înregistrării 

	
	
	LANDID 
	Int32 
	
	Identificatorul terenului la care se referă înregistrarea 

	
	
	BUILDINGID 
	Int32 
	
	Identificatorul construcţiei la care se referă înregistrarea 

	
	
	IUID 
	Int32 
	
	Identificatorul unităţii individuale la care se referă înregistrarea 


   1 - Tag-urile scrise cu caractere italic sunt chei primare in baza de date.  

Relaţii între entităţi  

	
	
	
	
	
	

	
	Denumire Relaţie 
	Tag 
	Tag Copil 
	Tag Părinte 
	Tag Copil 

	
	FK_Building_IndividualUnit 
	Building 
	BUILDINGID 
	IU 
	BUILDINGID 

	
	FK_Building_BuildingCommo nParts 
	Building 
	BUILDINGID 
	BuildingCommon Parts 
	BUILDINGID 

	
	FK_Immovable_Building 
	Land 
	LANDID 
	Building 
	LANDID 

	
	FK_FileDescription_Land 
	FileDescript ion 
	FILEID 
	Land 
	FILEID 

	
	FK_Address_Building 
	Address 
	ADDRESSID 
	Building 
	ADDRESSID 

	
	FK_Building_Points 
	Building 
	BUILDINGID 
	Points 
	BUILDINGID 

	
	FK_Immovable_Points 
	Land 
	LANDID 
	Points 
	IMMOVABLE ID 

	
	FK_Address_Immovable 
	Address 
	ADDRESSID 
	Land 
	ADDRESSID 

	
	FK_Immovable_Parcel 
	Land 
	LANDID 
	Parcel 
	LANDID 

	
	FK_Person_FileDescription 
	FileDescript ion 
	FILEID 
	Person 
	FILEID 

	
	FK_Address_Person 
	Address 
	ADDRESSID 
	Person 
	ADDRESSID 

	
	FK_Deed_FileDescription 
	FileDescript ion 
	FILEID 
	Deed 
	FILEID 

	
	FK_Land_RegistrationXEntity 
	Land 
	LANDID 
	RegistrationXEnti ty 
	LANDID 

	
	FK_Building_Inscrierex Entitate 
	Building 
	BUILDINGID 
	RegistrationXEnti ty 
	BUILDINGID 

	
	FK_IU_RegistrationXEntity 
	IU 
	IUID 
	RegistrationXEnti ty 
	IUID 

	
	FK_Registration_Registration XEntity 
	Registration 
	REGISTRATI ONID 
	RegistrationXEnti ty 
	REGISTRATI ONID 

	
	FK_Land_ContestedxEntity 
	Land 
	LANDID 
	ContestedxEntity 
	LANDID 

	
	FK_Building_Contestedx Entity 
	Building 
	BUILDINGID 
	ContestedxEntity 
	BUILDINGID 

	
	FK_IU_ContestedxEntity 
	IU 
	IUID 
	ContestedxEntity 
	IUID 

	
	FK_Contested_Contestedx Entity 
	Contested 
	CONTESTEDI D 
	ContestedxEntity 
	CONTESTEDI D 

	
	FK_Deed_Registration 
	Deed 
	DEEDID 
	Registration 
	DEEDID 

	
	FK_Registration_Person 
	Registration 
	REGISTRATI ONID 
	Person 
	REGISTRATI ONID 


   Notă:   

    În cazul în care structura fişierului .cgxml va suferi modificări, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Prestatorului.  

ANEXA Nr. 8   

FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE  

Nr . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .  

CERERE DE RECTIFICARE  

    Subsemnatul/Subscrisa . . . . . . . . . ., domiciliat în/cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str . . . . . . . . . . ., nr . . . . . . . . . ., bl . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., sector nr. /judeţul . . . . . . . . . . . . . , identificat cu BI/CI, seria . . . . . . . . . ., nr . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . /CUI . . . . . . . . . . ., reprezentat/ă prin . . . . . . . . . . domiciliat în . . . . . . . . . ., str . . . . . . . . . ., nr . . . . . . . . . ., bl . . . . . . . . . . ., sc . . . . . . . . . ., et . . . . . . . . . ., ap . . . . . . . . . ., sector nr. /judeţul . . . . . . . . . ., identificat cu BI/CI, seria . . . . . . . . . ., nr . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . ., conform procurii/împuternicirii nr . . . . . . . . . . .,  

    În baza prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a verificării documentelor tehnice ale cadastrului aferente unităţii administrativ- teritoriale........../sectorului cadastral.......... afişate la sediul........../pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, formulez cerere de rectificare a imobilului identificat în Registrul cadastral al imobilelor cu ID nr..., cu privire la următoarele aspecte:  

   1. . . . . . . . . . . . .  

   2. . . . . . . . . . . . .  

    . . . . . . . . . .  

    n . . . . . . . . . .  

    Pentru a susţine cele invocate mai sus, depun copii legalizate ale următoarelor acte juridice: . . . . . . . . . . .  

	
	
	

	
	Data
	Semnătura,


   Notă:   

    O cerere de rectificare are ca obiect un imobil.  

ANEXA Nr. 9   

FORMULAR PROCES VERBAL SOLUŢIONARE CERERE DE RECTIFICARE  

    Antet OCPI  

Nr. . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .  

PROCES-VERBAL  

    În aplicarea prevederilor art. 14 alin. (3) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluţionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului publicate pentru unitatea administrativ- teritorială........../sector cadastral.........., numită prin.........., compusă din următorii membri:..........  

    Analizând cererea de rectificare nr . . . . . . . . . . /data . . . . . . . . . . formulată de (numele şi prenumele solicitantului) . . . . . . . . . ., cu privire la imobilul identificat în documentele tehnice cadastrale ale unităţii administrativ-teritoriale . . . . . . . . . . /sector cadastral . . . . . . . . . . cu ID nr . . . . . . . . . .  

    În baza (acte, măsurători topografice etc.). . . . . . . . . . .  

    DECIDE:  

    ADMITE cererea şi dispune rectificarea imobilului cu ID . . . . . . . . . . astfel: . . . . . . . . . .  

    RESPINGE cererea de rectificare pentru motivele . . . . . . . . . .  

    Prezentul proces-verbal se comunică persoanelor care au formulat cererea de rectificare şi altor persoane interesate potrivit documentelor tehnice ale cadastrului.  

    Procesul-verbal poate fi contestat cu plângere la judecătorie, în termen de 15 zile de la comunicare.  

	
	

	
	Semnăturile membrilor desemnaţi cu soluţionarea cererilor de rectificare
(nume şi prenume) . . . . . . . . . .
(nume şi prenume) . . . . . . . . . .


   Notă:   

    În situaţia în care cererea de rectificare afectează şi alte imobile decât imobilul contestat, prin procesul verbal se dispune notarea cererii de rectificare în fişierele cgxml ale imobilelor afectate şi rectificarea acestor imobilelor conform situaţiei rezultate din acte, măsurători etc.  

ANEXA Nr. 10   

    OCPI . . . . . . . . . ./Achizitor1)  

    Nr. / (data)  

MODEL PROCES-VERBAL DE PREDARE PRIMIRE LIVRABILE
în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sector cadastral
Livrarea nr. . . . . . . . . . .: (denumirea livrării conform specificaţiilor)
Etapa nr. . . . . . . . . . .: (denumirea livrării conform specificaţiilor) 
Refacerea nr. (0,1 sau 2)
UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . .  

    Lucrările de înregistrare sistematică se desfăşoară în baza contractului de prestări servicii nr. . . . . . . . . . .
/ (data), încheiat între (denumirea Achizitorului) şi (denumirea contractantului).  

    Subsemnatul/Subscrisa (denumirea contractantului), în calitate de Prestator al lucrărilor de înregistrare sistematică în UAT . . . . . . . . . .judeţul . . . . . . . . . .am predat la OCPI/Achizitor1) . . . . . . . . . . Livrarea nr. . . . . . . . . . . (denumirea livrării conform specificaţiilor), Etapa nr. . . . . . . . . . . (denumirea livrării conform specificaţiilor), Refacerea nr. (0,1 sau 2).  

    Următoarele livrabilele au fost încărcate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară spre a fi verificate (tabelul este completat de exemplu): 2)  

	
	
	

	
	Denumire livrabil 
	Denumire lot/loturi încărcate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară (COD eTerra 3) 

	
	Fişele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru 
	

	
	Fişierele .cgxml 
	

	
	. . . . . . . . . .
	

	
	
	


    Comisia de recepţie din cadrul OCPI . . . . . . . . . ./Achizitor1) a constatat că au fost predate de către (denumirea Prestatorului), prin reprezentant (numele şi prenumele reprezentantului), în baza împuternicirii nr. / (data) . . . . . . . . . ., următoarele livrabile:  

    (se alege tabelul corespunzător în funcţie de livrare/etapă/refacere)  

    Prezentul Proces-verbal de predare-primire a fost întocmit în 2 exemplare, unul pentru Prestator şi unul pentru OCPI.  

	
	

	
	Am primit,
Membru Comisie de recepţie OCPI . . . . . . . . . ./Achizitor1): 
Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura

Am predat,
Reprezentantul prestatorului, 
Nume prenume, funcţie, semnătura


   Note:   

   1) în cazul în care Prestatorul predă Raportul preliminar  

   2) paragraful trebuie să apară în cazul în care se efectuează o livrare în format digital, pentru livrabilele care se încarcă direct în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară  

   3) se specifică formatul care a fost predat de către Prestator  

    Observaţie:  

    Dacă se consideră necesar, prezentul model poate fi completat/modificat.  

ANEXA Nr. 11   

    OCPI . . . . . . . . . . (judeţul)  

    Nr. / (data)  

MODEL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE
în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale 
Livrarea nr..ANEXA NR: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare
UAT . . . . . . . . . .
ETAPA 1 - documente în format digital  

Contract nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică în UAT. . . . . . . . . ., judeţul. . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . / (data) intrat în efectivitate în data de, încheiat ca subsecvent al 
Acordului cadru nr. . . . . . . . . . . / (data)  

Lot nr. . . . . . . . . . .: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în(se completează conform denumirii contractului).  

    Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr. . . . . . . . . . .- Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, UAT. . . . . . . . . ., etapa 1 - documente în format digital, din cadrul contractului nr./ (data) .  

    Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele aferente Livrării nr.. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbale de predare-primire nr. . . . . . . . . . ./ (data)şi, (dacă este cazul) pentru refaceri, nr. . . . . . . . . . ./ (data)şi nr. . . . . . . . . . ./ (data) .  

    Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele predate de prestator, conform celor menţionate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Lista ipmobilelor verificate cu raportul erorilor şi deficienţele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal.  

   a) Verificarea cantitativă  

    În urma verificării datelor şi documentelor încărcate şi predate, aferente Livrării nr. . . . . . . . . . . - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, Comisia de recepţie a constatat că:  

    (se va completa după caz)  

   • livrarea corespunde cerinţelor din specificaţii din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare.  

    sau  

   • livrarea nu corespunde cerinţelor din specificaţii (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)  

   b) Verificarea calitativă  

    (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)  

   1. Memoriu tehnic cu descrierea lucrărilor efectuate  

   2. Fişele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru  

   3. Fişierele .cgxml  

   4. Registrul cadastral al imobilelor  

   5. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători  

   6. Planurile cadastrale  

   7. Planul sectoarelor cadastrale  

    Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.  

    Comisia de recepţie constată că Livrarea nr. . . . . . . . . . . - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 -documente în format digital, pentru UAT. . . . . . . . . ., NU îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent.  

    Comisia de recepţie NU recepţionează livrarea nr.. Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1 şi dispune:  

    (se va selecta o singură decizie după caz )  

   • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile;  

    sau  

   • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile;  

    sau  

   • respinge întreaga livrare şi se consideră NEPREDATĂ.  

    Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.  

    Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:  

	
	

	
	Membri:

	
	Nume prenume, funcţie, semnătura

	
	Nume prenume, funcţie, semnătura


ANEXA Nr. 12   

    OCPI . . . . . . . . . .(judeţul)  

    Nr. / (data)  

MODEL NOTIFICARE 
Livrarea nr. . . . . . . . . . .. Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare 
UAT. . . . . . . . . ., judeţul 

ETAPA 1 - Livrare documente în format digital  

    Contractul de prestări servicii nr. . . . . . . . . . .şi (denumirea contractantului) . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . (data) încheiat între . . . . . . . . . . (denumirea Achizitorului)  

    Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) pentru UAT . . . . . . . . . . privind Livrarea nr. . . . . . . . . . .: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, predate conform Procesului-verbal de predare-primire nr. . . . . . . . . . . / (data).  

    Documentele predate nu au avut nevoie de refaceri.  

    sau  

    (dacă este cazul - refacerea 1)  

    În baza Procesului-verbal de constatare nr. . . . . . . . . . . / (data)emis de Comisia de recepţie,  

    Prestatorul a corectat şi a efectuat redepunerea în termen de . . . . . . . . . .zile de la comunicare.  

    (dacă este cazul - refacerea 2)  

    În baza Procesului-verbal de constatare nr. . . . . . . . . . . / (data)emis de Comisia de recepţie,  

    Prestatorul a corectat şi a efectuat redepunerea în termen de . . . . . . . . . .zile de la comunicare.  

    Comisia de recepţie constată că Livrarea nr. . . . . . . . . . . - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 1 - documente în format digital, pentru UAT, sector cadastral. . . . . . . . . ., îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului şi recepţionează livrarea.  

    Prestatorul va preda restul livrabilelor în format analogic.  

    Comisia de recepţie din cadrul OCPI (judeţul) a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:  

	
	

	
	Membri:

	
	Nume prenume, funcţie, semnătura

	
	Nume prenume, funcţie, semnătura


ANEXA Nr. 13   

    OCPI . . . . . . . . . . (judeţul)  

    Nr. / (data)  

MODEL PROCES VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE
în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale

Livrarea nr. . . . . . . . . . . : Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare 
UAT. . . . . . . . . .

ETAPA 2 - documente în format analogic  

Contract nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT. . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . / (data) intrat în efectivitate în data de, încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . ./ (data)  

Lot nr. . . . . . . . . . .: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în(se completează conform denumirii contractului).  

    Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr..: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT . . . . . . . . . ., etapa 2 - documente în format analogic, din cadrul contractului nr. . . . . . . . . . ./ (data).  

    Comisia de recepţie a verificat documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare, etapa 2 - livrabile în format analogic, care au fost predate de către  

    Prestator conform Procesului verbal de predare-primire nr. . . . . . . . . . ./ (data) şi, pentru refacere (dacă este cazul), nr. . . . . . . . . . ./ (data).  

    Comisia de recepţie a verificat documentele predate de prestator, conform celor menţionate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.  

   a) Verificarea cantitativă  

    În urma verificării documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 2 - livrabile în format digital, Comisia de recepţie a constatat:  

    (se va completa dup caz)  

   • livrarea corespunde cerinţelor din specificaţii din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare.  

    sau  

   • livrarea nu corespunde cerinţelor din specificaţii (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)  

   b) Verificarea calitativă  

    (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)  

   - Fişele de date ale imobilelor, actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru  

   - Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.  

    Documente anexate: (se vor enumera documentele care constituie anexă la procesul verbal)  

    Comisia de recepţie constată că Livrarea nr. . . . . . . . . . . - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, etapa 2 - livrabile în format analogic, pentru UAT, NU îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent.  

    Comisia de recepţie NU recepţionează livrarea nr...Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 2 şi dispune:  

    (se va selecta o singură decizie după caz )  

   • corectarea de către Prestator a deficienţelor constatate, în termen de 5 zile;  

    sau  

   • respinge întreaga livrare şi se consideră NEPREDATĂ.  

    Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.  

    Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:  

	
	

	
	Membri:
Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura 
Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura


ANEXA Nr. 14   

    OCPI (judeţul)  

    Nr. / (data)  

MODEL PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din PNCCF pe UAT/sectoare cadastrale

Livrarea nr. . . . . . . . . . .: Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare UAT . . . . . . . . . .  

Contract nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . ., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . ./ (data)  

Lot nr. . . . . . . . . . .: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).  

    Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea nr..: Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare UAT, din cadrul contractului nr./ (data) intrat în efectivitate în data de  

    Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare, UAT . . . . . . . . . . Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele verbale de predare-primire anexate prezentului proces verbal de recepţie.  

   a) Verificarea cantitativă  

    În urma verificării datelor şi documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare.  

    Cu ocazia recepţiei cantitative Comisia de recepţie a stabilit numărul de fişiere şi lista ID-urilor care se verifică, conform Specificaţiilor tehnice:  

	
	
	
	

	
	Categorie 
	Identificator 
	Număr imobile 

	
	Număr total de imobile din cadrul livrării 
	NT 
	

	
	Număr total de imobile care se verifică 
	N=N1+N2 
	

	
	Număr imobile care conţin informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare 
	N1 
	

	
	Procent 10% din nr. de imobile fără informaţii în Partea a III-a a cărţii funciare 
	N2 = 10% din NT-N1 
	


    Verificarea s-a efectuat asupra N = (nr.) imobile verificate  

   b) Verificarea calitativă  

    În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice şi celelalte documente ale contractului.  

    Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.  

    Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor şi hectarelor recepţionate:  

	
	
	
	

	
	
	Nr. imobile 
	Suprafaţa aferentă imobilelor
(ha) 

	
	A - TOTAL IMOBILE RECEPŢIONATE (A= B+C)
din care: 
	
	

	
	B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale
plata 100% din preţul unitar pe hectar
	
	

	
	C - IMOBILE CU PROPRIETARI
NEIDENTIFICAŢI, subiect al înscrierii provizorii a UAT-ului
plata 10% din preţul unitar pe hectar
	
	


   Notă:   

    Se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului  

    Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral . . . . . . . . . .  

	
	
	
	

	
	
	Nr. imobile 
	Suprafaţa aferentă imobilelor 
(ha) 

	
	A - TOTAL IMOBILE RECEPŢIONATE (A= B+C)
din care: 
	
	

	
	B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale
plata100% din preţul unitar pe imobil 
	
	

	
	C- IMOBILE care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice sau/şi IMOBILE care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanţate din fonduri publice 
	
	


   Notă:   

    se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului  

    Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos)  

   - Procese verbal de predare-primire  

   - Notificare la finalizarea livrării Documentele tehnice ale cadastrului -spre publicare, etapa 1  

   - Procese verbale de constatare, dacă este cazul  

   - Alte documente, după caz.  

    Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare pentru UAT îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent şi recepţionează livrarea Documentele tehnice ale cadastrului - spre publicare.  

    Prezentul Proces Verbal de Recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.  

    Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:  

	
	

	
	Membri:
Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura 
Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura


ANEXA Nr. 15   

    Emitent  

    Nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .  

PROCES VERBAL DE ACCEPTANŢĂ A SERVICIILOR 
(denumit în Procedura de finanţare PVR SERVICII) 
de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale 

UAT . . . . . . . . . ., JUDEŢUL . . . . . . . . . ., SECTOR CADASTRAL ...  

    În baza Contractului de servicii nr. . . . . . . . . . . încheiat între ANCPI/Unitatea Administrativ-Teritorială în calitate de Achizitor şi . . . . . . . . . . în calitate de Prestator, având ca obiect prestări servicii înregistrare sistematică la nivel de UAT/sector cadastral s-au îndeplinit următoarele servicii:  

   • Livrarea nr. . . . . . . . . . . - (denumirea livrării) pentru UAT/sectorulcadastral nr . . . . . . . . . . din UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . .  

    Comisia de acceptanţă a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelorpe UAT/sectoare cadastrale constituită la nivelul ANCPI/UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . în baza …(actul de constituire) . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . .(data) . . . . . . . . . ., emite prezentul Proces verbal de acceptanţă a serviciilor de înregistrare sistematică pentru UAT/sectoare cadastrale, conform prevederilor contractuale şi a celor din Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară finanţate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobate prin ordinul directorului general al ANCPI nr. . . . . . . . . . . (denumite Specificaţii tehnice).  

    Prin Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a Livrării . . . . . . . . . . - (denumirea livrării) nr . . . . . . . . . . al OCPI . . . . . . . . . . aferente UAT/sectorului cadastral nr. . . . . . . . . . . înregistrat la ANCPI/primărie cu nr. . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . (data) . . . . . . . . . ., Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului din cadrul OCPI . . . . . . . . . ., a recepţionat din punct de vedere cantitativ şi calitativ:  

   • Livrarea nr. . . . . . . . . . . - (denumirea livrării) pentru UAT/sectorul cadastral nr . . . . . . . . . . din UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . .  

    şi a confirmat faptul că livrabilele predate de Prestator corespund cerinţelor din Specificaţiile tehnice şi că livrarea este acceptată.  

    Conform Anexei nr. 1 la Contractul de servicii - Graficul de prestare a serviciilor:  

   - Livrarea nr. . . . . . . . . . . - (denumirea livrării) pentru UAT/sector cadastral nr. . . . . . . . . . . din UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . a avut termen de predare în data de . . . . . . . . . .  

    Livrarea s-a efectuat în termen. (sau, în cazul în care livrarea nu s-a efectuat în termen, se vor detalia aspectele legate de data livrării, refacerile dacă au existat, calculul zilelor de penalizare, alte elemente concludente).  

    Comisia de acceptanţă din cadrul ANCPI/UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . ADMITE ACCEPTAREA Livrării nr. . . . . . . . . . . - Documentele tehnice ale cadastrului - denumirea livrării pentru UAT/sector cadastral nr. ... din UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . . şi ADMITE ACCEPTAREA serviciilor din punct de vedere calitativ, cantitativ şi valoric, aferente Livrării nr. . . . . . . . . . ., conform prevederilor contractuale.  

    Ataşăm prezentului Proces Verbal de Acceptanţă al Serviciilor următoarele:  

   1. Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă nr. . . . . . . . . . . al OCPI . . . . . . . . . .  

    Prezentul Proces Verbal de Acceptanţă a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.  

    Comisia de acceptanţă a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor în implementarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară:  

	
	
	

	
	Preşedinte:
Nume prenume, funcţie, semnătura
	Prestator
. . . . . . . . . .

	
	Membri:
Nume prenume, funcţie, semnătura
Nume prenume, funcţie, semnătura
Nume prenume, funcţie, semnătura
Secretar comisie (dacă este cazul):
Nume prenume, funcţie, semnătura
	

	
	sau
Unitatea Administrativ-Teritorială
. . . . . . . . . .
Primar
Nume, prenume
Semnătura şi ştampila
	Prestator
. . . . . . . . . .
Reprezentant (dacă este cazul)
Nume, prenume
Semnătura şi ştampila


ANEXA Nr. 16   

    OCPI (judeţul)  

    Nr. / (data)  

MODEL PROCES-VERBAL DE CONSTATARE/RESPINGERE
în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică pe UAT/sectoare cadastrale 
Livrarea nr. . . . . . . . . . .: Documentele tehnice ale cadastrului - finale
UAT . . . . . . . . . .  

Contract subsecvent nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . ., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . ./ (data)  

Lot nr.: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în (se completează conform denumirii contractului).  

    Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT . . . . . . . . . ., din cadrul contractului nr./ (data).  

    Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -finale, care au fost predate de către Prestator conform Procesului verbal de predare-primire nr. . . . . . . . . . ./ (data) şi, pentru refaceri (dacă este cazul), nr. . . . . . . . . . ./ (data)şi nr. / (data).  

    Comisia de recepţie a verificat datele şi documentele predate de prestator, conform celor menţionate mai sus, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Lista imobilelor verificate cu raportul erorilor şi deficienţele identificate constituie anexă la prezentul procesul verbal.  

   a) Verificarea cantitativă  

    În urma verificării datelor şi documentelor încărcate şi predate, aferente Livrării - Documentele tehnice ale cadastrului finale, Comisia de recepţie a constatat că:  

    (se va completa dup caz)  

   • livrarea corespunde cerinţelor din specificaţii din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare.  

    sau  

   • livrarea nu corespunde cerinţelor din specificaţii (se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)  

   b) Verificarea calitativă  

    (pentru fiecare livrabil care este necorespunzător se va detalia ce s-a verificat, ce s-a constatat şi indicarea erorilor constatate)  

   1. Cereri de rectificare, contestaţii, acte, procese verbale, etc.  

   2. Fişierele .cgxml  

   3. Registrul cadastral al imobilelor  

   4. Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor şi al altor deţinători  

   5. Planurile cadastrale  

   6. Planul sectoarelor cadastrale verbal)  

    Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.  

    Documente anexate: (se vor enumera documentele care constituie anexă la procesul  

    În situaţia în care la verificarea datelor din fişierele redepuse a doua oară de către Prestator, Comisia de recepţie din cadrul OCPI constată că acestea prezintă în continuare deficienţe, lucrarea se respinge şi întreaga Livrare Documentele tehnice ale cadastrului -finale se consideră ca nepredată, urmând a se aplica prevederile contractuale. În această situaţie, Comisia de recepţie din cadrul OCPI întocmeşte un proces-verbal de respingere, ce conţine deficienţele constatate, care se comunică Prestatorului.  

    Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, pentru UAT, NU îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent.  

    (se va selecta o singură decizie după caz )  

   • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 10 zile;  

    sau  

   • corectarea de către Prestator a erorilor constatate în termen de 5 zile;  

    sau  

   • respinge întreaga livrare şi se consideră NEPREDATĂ.  

    Prezentul proces verbal de constatare a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.  

    Comisia de recepţie din OCPI a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:  

	
	

	
	Membri:
Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura 
Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura.


ANEXA Nr. 17   

    OCPI (judeţul)  

    Nr. / (data)  

MODEL PROCES VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică din PNCCF pe UAT/sectoare cadastrale

Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului - finale
UAT . . . . . . . . . .  

Contract subsecvent nr. . . . . . . . . . ., având ca obiect înregistrarea sistematică, în UAT . . . . . . . . . ., judeţul . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . ., încheiat ca subsecvent al Acordului cadru nr. . . . . . . . . . ./ (data)  

Lot nr. . . . . . . . . . .: Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară a imobilelor situate în(se completează conform denumirii contractului).  

    Comisia de recepţie a lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară,constituită prin Decizia Directorului Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (judeţul) nr. / (data), a verificat documentaţia depusă de (denumirea contractantului) privind Livrarea: Documentele tehnice ale cadastrului -finale UAT . . . . . . . . . ., din cadrul contractului nr./ (data) intrat în efectivitate în data de . . . . . . . . . .  

    Comisia de recepţie a efectuat verificări din punct de vedere cantitativ şi calitativ în toate componentele aferente Livrării nr - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, UAT . . . . . . . . . . şi a verificat toate imobilele ale căror date au fost modificate în urma soluţionării cererilor de rectificare/contestaţiilor sau au fost afectate de soluţionarea acestora. Livrarea este alcătuită din livrabilele descrise în Procesele verbale de predare-primire anexate prezentului proces verbal de recepţie.  

   a) Verificarea cantitativă  

    În urma verificării datelor şi documentelor depuse, aferente Livrării nr. - Documentele tehnice ale cadastrului -finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea este completă, corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice din punct de vedere al formatului şi numărului de exemplare.  

   b) Verificarea calitativă  

    În urma verificării din punct de vedere calitativ a conţinutului şi corectitudinii datelor înscrise în fişierele .cgxml şi în celelalte livrabile ce constituie Livrarea nr. - Documentele tehnice ale cadastrului - finale, Comisia de recepţie a constatat că livrarea corespunde cerinţelor din Specificaţiile tehnice şi celelalte documente ale contractului.  

    Alte observaţii cu privire la livrare şi recepţie, dacă este cazul.  

    Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor şi hectarelor recepţionate:  

	
	
	
	

	
	
	Nr. imobile 
	Suprafaţa aferentă imobilelor
(ha) 

	
	A - TOTAL IMOBILE RECEPŢIONATE (A= B+C)
din care: 
	
	

	
	B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale
plata100% din preţul unitar pe hectar 
	
	

	
	C - IMOBILE CU PROPRIETARI
NEIDENTIFICAŢI, subiect al înscrierii provizorii a UAT- ului
plata 10% din preţul unitar pe hectar 
	
	


   Notă:   

    se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de UAT. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului  

    Comisia de recepţie confirmă numărul imobilelor din sectorul cadastral . . . . . . . . . .  

	
	
	
	

	
	
	Nr. imobile 
	Suprafaţa aferentă imobilelor
(ha)

	
	A - TOTAL IMOBILE RECEPŢIONATE (A= B+C)
din care: 
	
	

	
	B - IMOBILE cu proprietari/posesori identificaţi care fac obiectul plăţii integrale
plata100% din preţul unitar pe imobil 
	
	

	
	C - IMOBILE care sunt cuprinse în planurile parcelare realizate în baza unor contracte de finanţare din fonduri publice sau/şi IMOBILE care au fost înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară ca urmare a înregistrării sistematice, finanţate din fonduri publice 
	
	


   Notă:   

    se va folosi în cadrul lucrărilor realizate la nivel de sector cadastral. Se vor completa în mod obligatoriu toate rubricile tabelului  

    Anexele raportului: (se vor enumera documentele importante, cum ar fi cele de mai jos)  

   - Procese verbal de predare-primire  

   - Procese verbale de constatare, dacă este cazul  

   - Alte documente, după caz.  

    Comisia de recepţie constată că Livrarea - Documentele tehnice ale cadastrului - finale pentru UAT îndeplineşte cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice şi în celelalte documente ale contractului subsecvent şi recepţionează livrarea Documente tehnice ale cadastrului - finale.  

    Prezentul Proces Verbal de Recepţie a fost întocmit în 3 exemplare, unul pentru Prestator, unul pentru Achizitor şi unul pentru OCPI.  

    Comisia de recepţie a Documentelor tehnice ale cadastrului în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară:  

	
	

	
	Membri:
Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura 
Nume prenume, funcţie, serviciu, semnătura


ANEXA Nr. 18   

Date despre imobilul nr. Comuna/Oraş/Municipiu  

DATE DESPRE IMOBILUL NR.  

    Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  

    Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  

A. Partea I. Descrierea imobilului  

    TEREN  

    Adresa:  

	
	
	
	
	

	
	Nr. crt. 
	Nr. Cadastral 
	Suprafaţa *(mp) 
	Obesrvaţii/Referinţe 

	
	
	
	
	


B. Partea II. Proprietari şi acte  

	
	
	
	

	
	Nr. crt. 
	Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale 
	Referinţe 

	
	
	
	


C. Partea III. SARCINI  

	
	
	
	

	
	Nr. crt. 
	Înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanţie şi sarcini 
	Referinţe 

	
	
	
	


ANEXA Nr. 1
la Partea I  

Teren  

	
	
	
	

	
	Nr. cadastral/ Nr. topografic 
	Suprafaţa*)
(mp) 
	Observaţii/Referinţe 

	
	
	
	


   * Suprafaţa este determinată în planul de proiecţie Stereo 70  

DETALII LINIARE IMOBIL  

	
	

	
	


Date referitoare la teren  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr. crt 
	Categoria de folosinţă 
	Intravilan 
	Suprafaţa din acte (mp) 
	Suprafaţa măsurată (mp) 
	Nr. tarla 
	Nr. parcelă 
	Nr. topografic 
	Observaţii/ Referinţe 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Lungime Segmente  

   1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obţinute din proiecţie în plan  

	
	
	
	
	
	

	
	Punct început 
	x/y 
	Punct sfârşit 
	x/y 
	Lungime segment 

	
	1 
	
	
	
	

	
	2 
	
	
	
	

	
	3 
	
	
	
	

	
	4 
	
	
	
	


ANEXA Nr. 19   

PLANUL SECTOARELOR CADASTRALE  

    Conţinutul Planului sectoarelor cadastrale:  

   • Titlul: Plan sectoare cadastrale;  

   • Subtitluri: UAT, judeţul;  

   • Scara 1:25.000, sistem de proiecţie STEREO 70;  

   • Legenda (dreapta);  

   • Direcţia Nord;  

   • Denumirea executantului, data întocmirii;  

   • Limita UAT şi teritoriile vecine (judeţul din care fac parte în cazul în care unul din vecini este din alt judeţ; dacă toţi vecinii sunt din acelaşi judeţ se scrie numai numele unităţilor administrativ-teritoriale);  

   • Limitele intravilanului/intravilanelor şi denumirea;  

   • Limitele şi numerele sectoarelor cadastrale;  

   • Caroiaj.  

    Planul sectoarelor cadastrale în format .pdf se pregăteşte pentru tipărire la scara 1:25.000, în formate A1-A0, cu fundal ortofotoplan.  

   • Numărul sectorului cadastral are înălţimea de 5 mm, negru, în cerc având raza de 5 mm cu negru, pe fond galben fără contur;  

   • Grosimi linii:  

   - Cadru planşa 1mm;  

   - Limitele de judeţ 1mm cu roşu;  

   - Limita UAT 2 mm cu roşu;  

   - Limita sector cadastral 1 mm cu verde sau galben;  

   - Limita intravilan 1 mm cu albastru;  

   • Texte:  

	
	
	
	
	
	

	
	Denumire 
	Înălţime (mm) 
	Stil (M,Mm,m) 
	Înclinare (V, I) 
	Culoare 

	
	Judeţ 
	8 
	Majusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	UAT 
	8 
	Majusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	Localităţi 
	8 
	Maj. şi minusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	Titlu 
	10 
	Majuscule 
	Vertical 
	Negru 

	
	Subtitluri, Sect. cad. 
	8 
	Maj. şi minusculă 
	Vertical 
	Negru 

	
	Scara 
	6 
	Maj. şi minusculă 
	Vertical 
	Negru 


1

[image: image1.png][image: image2.png]